Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY NR ..............

zawartej w dniu ................. 2017 r. w  Świdniku pomiędzy:

Gminą Miejską Świdnik 21-040 Świdnik ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15, którą reprezentują:

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a .............................................................................. z siedzibą w ……………….

posiadającym REGON nr …........ i NIP nr ….............

które reprezentują:

1. ………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r , poz. 1020) w trybie przetargu nieograniczonego nr WIZ-Z …................ o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiot umowy:

Przedmiotem umowy jest wykonanie usług pod nazwą:

Przebudowa skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową 
w Świdniku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego - poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik

- Zakres przedmiotu umowy:

1) Koncepcja

2)	Dokumentacja (objęta prawem opcji):

a) Dokumentacja projektowa,

b) Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

d) Kosztorys inwestorski,

e) Przedmiar robót.

3)	Nadzór autorski (objęty prawem opcji)

2.1	Koncepcja

1)	Koncepcja sytuacyjna przebudowy skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku:

a) Koncepcja sytuacyjna dla trzech wariantów przebudowy (skrzyżowanie: proste, skanalizowane, z sygnalizacją świetlną), z wykonaniem pomiarów ruchu, analizy ruchu z prognozą ruchu oraz określeniem stopnia swobody ruchu dla każdego wariantu,

2.2 	Dokumentacja projektowa ( objęta prawem opcji):

I.	Przebudowa skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku,

1) Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku w tym:

a)	Projekt zagospodarowania terenu skrzyżowania Al. Lotników Polskich z 
ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku,

b)	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku,

c)	Projekt budowlano-wykonawczy odprowadzenia wód deszczowych ze skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku, do projektowanej kanalizacji deszczowej i/lub poprzez zastosowanie studni chłonnych w przypadku dogodnych warunków gruntowych,

d)	Projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku,

e)	Projekt budowlano-wykonawczy na usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i

naziemną, zlokalizowaną w pasie drogowym skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku, zgodnie z warunkami usunięcia kolizji uzyskanymi od właścicieli poszczególnych sieci,

2)	Projekt budowlano-wykonawczy budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku, w tym:

a)	Projekt zagospodarowania terenu skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. 	Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku,

b) Projekt budowlano-wykonawczy budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku - inżynieria ruchu,

c)	Projekt budowlano-wykonawczy zasilania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku,

d)	Projekt budowlano-wykonawczy budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 	Al. 	Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku – elektryczny

e) Projekt budowlano-wykonawczy na usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i 	naziemną, zlokalizowaną w pasie drogowym na skrzyżowaniu Al. Lotników

Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku, zgodnie z warunkami usunięcia kolizji uzyskanymi od właścicieli poszczególnych sieci i infrastruktury drogowej

3)	Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku (w pasie drogowym),

4) Projekt stałej organizacji ruchu w obszarze skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem,

5)	Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (w przypadku usuwania drzew i krzewów),

6)	Projekt planu nasadzeń zastępczych drzew i krzewów (w przypadku konieczności uzyskania decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów),

7)	Dokumentacja geologiczno-inżynierska,

- zakresu i technologii robót ziemnych,

- obliczenia konstrukcji nawierzchni jezdni,

- odwodnienia ulicy.

8)	Operat wodno-prawny (w przypadku budowy studni chłonnych),

9)	Przedmiar,

10) Informacja BIOZ,

11) Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,

II. Budowa ul. Rejkowizna w Świdniku,

1) Projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Rejkowizna w Świdniku 
(na odcinku od km 0+000,00 do km 0+057,15) w tym:

a)	Projekt zagospodarowania terenu odcinka ul. Rejkowizna w Świdniku,

b)	Projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka ul. Rejkowizna w Świdniku,

c)	Projekt budowlano-wykonawczy odprowadzenia wód deszczowych z odcinka ul. Rejkowizna w Świdniku, do projektowanej kanalizacji deszczowej i/lub poprzez zastosowanie studni chłonnych w przypadku dogodnych warunków gruntowych,

d)	Projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego odcinka ul. Rejkowizna w Świdniku,

e)	Projekt budowlano-wykonawczy na usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną, zlokalizowaną w pasie drogowym odcinka ul. Rejkowizna w Świdniku, zgodnie z warunkami usunięcia kolizji uzyskanymi od właścicieli poszczególnych sieci,

2)	Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni na odcinku ul. Rejkowizna w Świdniku (w pasie drogowym),

3) Projekt stałej organizacji ruchu ul. Rejkowizna w Świdniku zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem,

4)	Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (w przypadku usuwania drzew i krzewów),

5)	Projekt planu nasadzeń zastępczych drzew i krzewów (w przypadku konieczności uzyskania decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów),

6)	Dokumentacja geologiczno-inżynierska,

- zakresu i technologii robót ziemnych,

- obliczenia konstrukcji nawierzchni jezdni,

- odwodnienia ulicy.

7)	Operat wodno-prawny (w przypadku budowy studni chłonnych),

8)	Przedmiar,

9) Informacja BIOZ,

10) Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,

2.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

1) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia,

2) Uzgodnienie z P. K. Pegimek dotyczące lokalizacji kanalizacji sanitarnej,

3) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

4) Wniosek(i) i decyzja(e) pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku budowy studni chłonnych),

5) Wniosek(i) i decyzja(e) zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku konieczności uzyskania decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów),

7) Wniosek(i) i decyzja(e) pozwolenia na budowę,

2.4 Nadzór autorski (objęty prawem opcji)

  - Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski wielobranżowy.

- Przedmiot umowy określa:

    - Program funkcjonalno–użytkowy,

    - Oferta przetargowa Wykonawcy.

§ 2

Termin wykonania

- Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego obiektu budowlanego, zrealizowanego w oparciu o dokumentację określoną w § 1, ale nie później niż do dnia 31.12.2021 roku.

2.	Terminy wykonania:

a) Koncepcji określonej w § 1 ust. 2 pkt 1) do 2 miesiące od dnia podpisania

umowy tj. do dnia ………………..,

b) Dokumentacji określonej w § 1 ust. 2 pkt 2) w przypadku złożenia przez Zamawiającego

oświadczenia o którym mowa w § 4 ust. 3 do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do

dnia ………………..,

- Za termin zakończenia wykonania Koncepcji, określonej w § 1 ust. 2 pkt. 1), uważa się datę przekazania jej Zamawiającemu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik wraz z protokołem przekazania Koncepcji. Zamawiający potwierdzi datę otrzymania Koncepcji na piśmie oraz w protokole odbioru końcowego.

- Za termin zakończenia wykonania Dokumentacji, określonej w § 1 ust. 2 pkt. 2), uważa się datę przekazania jej Zamawiającemu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik wraz z decyzją/decyzjami pozwolenia na budowę oraz protokołem przekazania Dokumentacji. Zamawiający potwierdzi datę otrzymania Dokumentacji i decyzji na piśmie oraz w protokole odbioru końcowego.

- Termin sprawowania nadzoru autorskiego objętego prawem opcji, w przypadku realizacji obiektu budowlanego:

1)	Rozpoczęcie od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych,

2)	Zakończenie do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego obiektu budowlanego, ale nie później niż do dnia 31.12.2021 roku.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowego zapoznania się z dokumentacją przetargową, nie stwierdza występowania w niej wad, przyjmuje ją bez uwag, oraz potwierdza możliwość wykonania Koncepcji i Dokumentacji w terminach wskazanych w ust. 2 pkt. a) i b).

§ 3

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: brutto: ………………………………..złotych,

(słownie: ………………………………………. złotych),

w tym podatek VAT w wysokości 23%,

netto:  ………………………………. złotych,

(słownie: ………………………………………. złotych),

w tym za:

1) Koncepcję określoną w § 1 ust. 2 pkt 1)

brutto: ………………………………..złotych,

(słownie: ………………………………………. złotych),

w tym podatek VAT 23%,

netto:  ………………………………. złotych,

2) Dokumentację określoną w § 1 ust. 2 pkt. 2) 
(objętą prawem opcji, o którym mowa w § 4 umowy) 
maksymalnie brutto: ………………………………..złotych,

(słownie: ………………………………………. złotych),

w tym podatek VAT 23%,

netto:  ………………………………. złotych,

(słownie: ………………………………………. złotych).

w tym za:

A) Dokumentacja  przebudowy skrzyżowania Al. Lotników Polskich 
	określona w § 1 ust. 2.2 pkt I oraz w § 1 ust. 2 pkt. od b) do e),

brutto: ………………………………..złotych,

(słownie: ………………………………………. złotych),

w tym podatek VAT 23%,

netto:  ………………………………. złotych,

w tym za:

a) Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy skrzyżowania Al. Lotników Polskich 		            określony w § 1 ust. 2.2 pkt I.1)

brutto: ………………………………..złotych,

(słownie: ………………………………………. złotych),

w tym podatek VAT 23%,

netto:  ………………………………. złotych,

b) Projekt budowlano-wykonawczy budowy sygnalizacji świetlnej 
		    określony w § 1 ust. 2.2 pkt I.2)

brutto: ………………………………..złotych,

(słownie: ………………………………………. złotych),

w tym podatek VAT 23%,

netto:  ………………………………. złotych,

c) Pozostałą część Dokumentacji określoną w § 1 ust. 2.2 pkt I oraz w § 1 ust. 2 pkt.            		    od b) do e) dla Dokumentacji określonej w § 1 ust. 2.2 pkt I)

brutto: ………………………………..złotych,

(słownie: ………………………………………. złotych),

w tym podatek VAT 23%,

netto:  ………………………………. złotych,

B) Dokumentacja  budowy ul. Rejkowizna 
	określona w § 1 ust. 2.2 pkt II oraz w § 1 ust. 2 pkt. od b) do e)

brutto: ………………………………..złotych,

(słownie: ………………………………………. złotych),

w tym podatek VAT 23%,

netto:  ………………………………. złotych,

3) Nadzór autorski określony w § 1 ust. 2 pkt 3) (objęty prawem opcji)

brutto: ………………………………..złotych,

(słownie: ………………………………………. złotych),

w tym podatek VAT 23%,

netto:  ………………………………. złotych,

(słownie: ………………………………………. złotych).

- Za Dokumentację określoną w § 1 ust. 2) umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obejmujące jedynie jego części zlecone przez Zamawiającego na podstawie § 4 ust. 3 umowy i wykonane przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego wypłacone zostanie wyłącznie w sytuacji podjęcia przez Zamawiającego realizacji inwestycji (obiektu budowlanego) ze środków finansowych przeznaczonych na jej wykonanie.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, związane z wykonaniem przedmiotu umowy, zostało wyliczone przez Wykonawcę i wskazane w ofercie, oraz jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Wykonawca otrzyma zapłatę w ciągu 30 dni, od dnia złożenia Zamawiającemu w jego siedzibie faktury wraz z protokołem odbioru końcowego dokumentacji i/lub obiektu budowlanego.

§ 4

Prawo opcji

1. 	Zgodnie z art.34 ust. 5 Ustawy z dnia 29.01.2004 r, Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęta jest Dokumentacja określona w § 1 ust. 2 pkt. 2) oraz nadzór autorski określony w § 1 ust.2 pkt 3

2.Wykonawca wykona Koncepcję określoną w § 1 ust. 2 pkt. 1) w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt. a). Zamawiający dokona odbioru Koncepcji i po jej przeanalizowaniu pod kątem celowości zlecenia dalszych prac, w terminie do 21 dni od daty odbioru Koncepcji, złoży pisemne oświadczenie o zleceniu wykonania Dokumentacji określonej w § 1 ust. 2 pkt. 2) na podstawie wybranego wariantu z Koncepcji z określeniem, które części Dokumentacja zleca.

3.Wykonawca wykona Dokumentację określoną w § 1 ust. 2 pkt.2) w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt. b).

4.Nadzór autorski wykonywany będzie na podstawie zlecenia Zamawiającego, w sytuacji realizacji obiektu w terminie określonym w § 2 ust.4.

5.Wykonawca oświadcza, że zgadza się na przewidziane niniejszą umową prawo opcji, dotyczące Dokumentacji określonej w § 1 ust. 2 pkt. 2) i nadzoru autorskiego określonego w §1 ust.2 pkt 3

i nie przysługuje mu żadne roszczenie z tytułu niezlecenia przez Zamawiającego wykonania Dokumentacji określonej w § 1 ust. 2 pkt. 2) lub jakiejkolwiek jej części, a także nadzoru autorskiego.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1. W zakresie Koncepcji i Dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do:

- prawidłowego wykonania Koncepcji i Dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  zawartą umową, zasadami wiedzy technicznej oraz normami,

- uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych,

- uzgodnienia z Zamawiającym Projektu Budowlanego, przed złożeniem do Starostwa Powiatowego, w celu pozyskania pozwolenia na budowę,

- uzgodnienia z Zamawiającym pozostałej dokumentacji projektowej przed przekazaniem jej Zamawiającemu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik,

- uczestniczenia (projektanci wszystkich branż) w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego minimum 1 raz w miesiącu,

- opisywania rozwiązań projektowanych (w tym wyrobów budowlanych i urządzeń) za pomocą parametrów technicznych i spełnianych funkcji, bez podawania nazw wyrobów i producentów,

- wykonania Dokumentacji projektowej jako kompletnej, uzgodnionej z właściwymi instytucjami, opracowanej zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno-użytkowego oraz wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie projektowania zmianami do Programu funkcjonalno-użytkowego,

- wykonania opracowań projektowych brakujących, swoim kosztem i staraniem, w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji określonej w § 1 ust. 2 pkt. 2),

- przekazania Koncepcji i Dokumentacji Zamawiającemu w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik wraz z protokołem przekazania i oświadczeniem, że:

- została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym,

- opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z opracowaną w wersji elektronicznej (1 szt. pendrive).

- uzasadnione było użycie w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, o ile określeniami takimi posłużono się w dokumentacji projektowej – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do umowy.

- dwukrotnego uaktualnienia w okresie gwarancji na wniosek Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 2), w terminie do 14 dni:

    - przedmiaru,

    - kosztorysu inwestorskiego.

- udzielania w okresie gwarancji w ramach ustalonego wynagrodzenia odpowiedzi na pytania zadawane przez Zamawiającego (związane z ogłoszonym przetargiem na wykonanie obiektu budowlanego lub w trakcie realizacji robót) w terminie do 14 dni, licząc od daty otrzymania pytań.

§ 6

Realizacja zamówienia przez osobę wskazaną w ofercie

- Koncepcję i Dokumentację, której sporządzenie wymaga posiadania uprawnień w specjalności drogowej wykonywać będzie osobiście ………………………………………..

- Zmiana osoby wskazanej w ust.1 wymaga aneksu do umowy, sporządzonego zgodnie z zasadami, o których mowa w § 17 ust.2 umowy.

§ 7

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania  podwykonawców jak za własne.

- Jeżeli w trakcie wykonania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy Wykonawca, nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania usługi, jest obowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Zgłoszenie podwykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie. Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie podwykonawcy , będą odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia oraz zgodne z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w SIWZ przez Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców , jak za własne. Wykonawca zapewnia , że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji zamówienia wynikła z braku podwykonawcy lub wykonywanie przedmiotu umowy lub jego części przez podwykonawców bez akceptacji Zamawiającego , może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 14 dni.

- W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą autora na samoograniczenie w wykonywaniu praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z określonym w § 16 umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z § 16 umowy. Wykonawca przekaże ww. dokumenty Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru.

- Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.

§ 8

Posługiwanie się znakami towarowymi

            - Wykonawca nie może używać w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i projektant nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

            - Każdorazowe użycie w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę wymaga:

1)  dopuszczenia rozwiązań równoważnych,

  - pisemnego uzasadnienia ze strony wykonawcy ,

  - opisu równoważności

złożonych wraz z dokumentacją projektową wg załącznika Nr 2 do umowy – pod rygorem nieodebrania dokumentacji.

            - Wykonawca może użyć w dokumentacji wymogu posiadania oznakowania, (przez co rozumie się zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi np. certyfikaty) jedynie w przypadku elementów o szczególnych cechach, przy czym muszą być wówczas spełnione następujące warunki:

- wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia;

- wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach;

- warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;

- oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;

- wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.

Wykonawca używając oznakowania składa wraz z dokumentacją odrębne oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do umowy.

            - Wykonawca może używać w dokumentacji wymogu posiadania certyfikatów wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność  (jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)] lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. W przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, wykonawca dopuszcza certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

            - Wykonawca przygotowuje dokumentację w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:

- przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;

- przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a) 	Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

b) 	norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

c) 	europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

d) 	wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e) 	norm międzynarodowych,

f) 	specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

g) 	innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

- przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

- przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.

- Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą w treści projektu wyrazy „lub równoważne”.

- Naruszenie przez wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1-6 powoduje odmowę odbioru dokumentacji projektowej z winy wykonawcy.

§ 9

Sprawowanie nadzoru autorskiego

W przypadku realizacji obiektu budowlanego na podstawie wykonanej dokumentacji, określonej w § 1 ust. 2 pkt. 2), na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego wielobranżowego, w tym między innymi:

  - pilnowania prawidłowej realizacji budowy pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

  - wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na żądanie Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy, w terminie 14 dni,

  - uzgadniania z Zamawiającym, inspektorem nadzoru oraz kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów, urządzeń i technologii,

  - czuwania, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia,

  - oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych,

  - udziału w odbiorze robót budowlanych,

  - udziału w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego, minimum jeden raz w miesiącu,

  - pobytu na budowie minimum jeden raz w miesiącu, poświadczonego wpisem osoby pełniącej nadzór autorski w dzienniku budowy,

  - udzielania odpowiedzi na piśmie na otrzymane od Zamawiającego pytania w terminie do 14 dni,

  - przedkładania Zamawiającemu zamiennych rozwiązań projektowych w terminie do 21 dni.

§ 10

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:

- organizowania i uczestniczenia w spotkaniach roboczych minimum 1 raz w miesiącu,

- udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz gminy, w zakresie pozyskania wymaganych prawem decyzji, opinii i uzgodnień,

- podpisania przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- uzgadniania na bieżąco w terminie do 14 dni, przedkładanych przez Wykonawcę propozycji rozwiązań projektowych,

- uzgodnienia w terminie 14 dni, Zbiorczej planszy zagospodarowania i uzbrojenia terenu, przed złożeniem na Naradę Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym,

- uzgodnienia w terminie 14 dni, Projektu Budowlanego przed złożeniem do Starostwa Powiatowego, w celu pozyskania pozwolenia na budowę,

- uzgodnienia w terminie 14 dni pozostałej części przedmiotu umowy przed przekazaniem jej Zamawiającemu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik,

- dokonania odbioru przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z zawartą umową,

- zapłaty należności Wykonawcy.

§ 11

Odbiór końcowy

- Koncepcja określona w § 1 ust. 2 pkt 1):

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15 w Biurze Obsługi Klienta – dokumentację zgodnie z § 5 ust.1 pkt 9,

  - Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru nie dłuższy niż 14 dni i powoła komisję odbioru końcowego,

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego komisja stwierdzi, że Koncepcja posiada wady, to może:

  - w przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczyć termin nie krótszy niż 14 dni do usunięcia wad,

  - w przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni, na usunięcie wad.

  - W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) a) i b), Wykonawca wyraża zgodę na zlecenie przez Zamawiającego  usunięcia wad innemu uprawnionemu podmiotowi, i obciążenia kosztami Wykonawcę albo potrącenia tych kosztów z dowolnej należności Wykonawcy.

  - Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego dokumentacji, który będzie podstawą do rozliczenia zapłaty Wykonawcy.

- Dokumentacja określona w § 1 ust. 2 pkt 2):

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15 w Biurze Obsługi Klienta – dokumentację zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9),

  - Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru nie dłuższy niż 14 dni i powoła komisję odbioru końcowego,

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego komisja stwierdzi, że Dokumentacja posiada wady, to może:

  - w przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczyć termin nie krótszy niż 14 dni do usunięcia wad,

  - w przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni, na usunięcie wad.

  - W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) a) i b), Wykonawca wyraża zgodę na zlecenie przez Zamawiającego  usunięcia wad innemu uprawnionemu podmiotowi, i obciążenia kosztami Wykonawcę albo potrącenia tych kosztów z dowolnej należności Wykonawcy.

  - Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego dokumentacji, który będzie podstawą do rozliczenia zapłaty Wykonawcy.

- Nadzór autorski określony w  § 1 ust. 2 pkt 3):

  - Po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego obiektu budowlanego, strony umowy podpiszą protokół z wykonania czynności nadzoru autorskiego, który będzie podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

Warunki płatności

- Zamawiający zapłaci jednorazowo Wykonawcy wynagrodzenie, określone w § 3 ust. 1 pkt 1), za Koncepcję, określoną w § 1 ust. 2 pkt. 1),  w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.

- Zamawiający zapłaci jednorazowo Wykonawcy wynagrodzenie, określone w § 3 ust. 1 pkt 2), za Dokumentację bądź część Dokumentacji, określoną w § 1 ust. 2 pkt. 2),  w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.

- Wykonawca ma prawo złożyć Zamawiającemu fakturę dopiero po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru końcowego. W przypadku złożenia w terminie wcześniejszym, faktura zostanie zwrócona bez księgowania.

- Zamawiający zapłaci jednorazowo Wykonawcy za nadzór autorski wynagrodzenie, określone w
§ 3 ust. 1 pkt 3), w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.

- Wykonawca ma prawo złożyć Zamawiającemu fakturę dopiero po podpisaniu przez strony umowy protokołu z wykonania czynności nadzoru autorskiego. W przypadku złożenia w terminie wcześniejszym, faktura zostanie zwrócona bez księgowania.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za usługi objęte prawem opcji tylko w przypadku pisemnego zlecenia wykonania tych usług.

- Zamawiający – Gmina Miejska Świdnik – oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP 7122904551.

- Za nieterminową zapłatę faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 13

Rękojmia i gwarancja

            - Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na Koncepcję i Dokumentację na okres …. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

            - Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

            - W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w przedmiocie umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia pisemnego powiadomienia.

            - Jeżeli usunięcie wad, ze względów organizacyjnych, formalnych lub prawnych, nie jest możliwe w terminie 14 dni, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

            - W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę, lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 3 i 4, Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu na zlecenie usunięcia wad innemu uprawnionemu podmiotowi, i obciążenia kosztami Wykonawcę albo potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia lub z dowolnej należności Wykonawcy.

            - Na okoliczność usunięcia wad sporządzony zostanie protokół z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

            - W przypadku usunięcia wad, termin gwarancji zostanie wydłużony o okres czasu, który upłynie pomiędzy datą zawiadomienia o wadach i datą ich usunięcia.

§ 14

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania dokumentacji strony przewidują naliczanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu przekazania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1), w wysokości 0,15% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1  pkt 1), jednak nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia

- każdy dzień zwłoki, liczony od terminu przekazania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2), w wysokości 0,15% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1  pkt 2), jednak nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia

- za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze końcowym Koncepcji lub Dokumentacji w wysokości 200 złotych brutto, jednak nie więcej niż 6 000,00 złotych brutto,

- za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 200 złotych brutto, jednak nie więcej niż 6 000,00 złotych brutto,

- za każdy dzień zwłoki, w terminie uaktualnienia, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 10) - w wysokości  100 złotych brutto, jednak nie więcej niż 2 000,00 złotych brutto,

- za każdy dzień zwłoki, w terminie udzielania odpowiedzi na piśmie zgodnie z § 5 ust.1 pkt 11 lub przedkładania Zamawiającemu zamiennych rozwiązań projektowych - w wysokości 100 złotych brutto, jednak nie więcej niż 2 000 złotych brutto,

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu czynności w ramach nadzoru autorskiego, o których mowa w § 9 pkt. 2), 9), 10) w wysokości 100,00 złotych brutto, jednak nie więcej niż 6.000,00 złotych brutto,

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1.

- w przypadku zmiany osoby wskazanej w § 6 na inną osobę z naruszeniem postanowień § 17
ust. 2 umowy lub stwierdzenia, że osoba wskazana w § 6  nie wykonywała osobiście powierzonych jej czynności – w wysokości 15.000,00 złotych brutto.

- Łączna wysokość kar z tytułu okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 1), 2), 3) i 4) nie może przekroczyć 20.000,00 złotych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

- Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary w dowolnym terminie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy – z wynagrodzenia za wykonanie umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 15

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli strona druga w sposób podstawowy narusza jej postanowienia, powodując tym utratę zasadniczych korzyści, jakie mają być osiągnięte w wyniku jej realizacji.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

  - Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy pomimo zawarcia umowy w ciągu jednego miesiąca od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia przedmiotu umowy,

  - Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowy,

  - Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację na okres dłuższy od jednego miesiąca,

  - Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej celem przekształcenia lub restrukturyzacji,

  - został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,

  - Wykonawca opóźnia się z wykonaniem dokumentacji projektowej w taki sposób, że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma on terminu realizacji,

  - Wykonawca nie zrealizował dokumentacji projektowej w terminie określonym w §2 ust.2, 
a opóźnienie wynosi minimum 14 dni.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, nie przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną część  lub całość przedmiotu umowy.

- Zamawiający może przyjąć i zapłacić za część wykonanego przedmiotu, gdy uzna, że przedstawia ona wartość dla Zamawiającego, ze względu na zamierzony cel umowy, a Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni:

  - przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia wycenę wskazanej części,

  - przenieść na Zamawiającego prawa majątkowe autorskie oraz prawa zależne do dokumentacji projektowej.

- Wykonawca może odstąpić od umowy z winy Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

- Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy w ciągu trzech miesięcy od terminu płatności  ustalonego w warunkach umowy,

- Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie mógł pokrywać zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności zobowiązań finansowych,

- Zamawiający utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni:

  - sporządzić protokół określający stan zaawansowania przedmiotu umowy (prace już wykonane i prace niewykonane) według stanu na dzień odstąpienia, i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia,

  - zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru części przedmiotu umowy już wykonanych,

  - przenieść na Zamawiającego prawa majątkowe autorskie oraz prawa zależne,

  - Zamawiający jest zobowiązany dokonać odbioru części przedmiotu umowy , która została wykonana do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłacić za nią.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części przedmiotu umowy będzie następujący:

  - w przypadku odstąpienia od części przedmiotu umowy nastąpi odliczenie jej wartości od ogólnej wartości przedmiotu umowy,

  - wycenę części przedmiotu umowy, od której odstąpiono, sporządzi Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu celem weryfikacji i akceptacji,

  - ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie uzgodniona przez strony umowy w drodze negocjacji.

§ 16

Prawa autorskie

1. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego

autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, obejmującej następujące pola eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia opracowań lub ich części – wytwarzania każdą

techniką egzemplarzy opracowań, w tym techniką drukarską, reprograficzna, zapisu

magnetycznego oraz cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których opracowania utrwalono – użyczanie egzemplarzy dla potrzeb związanych z budowa w zakresie i na lokalizacji określonej numerami działek i w tytule dokumentacji projektowej,

- udostępnienie dokumentacji projektowej potencjalnym wykonawcom w postępowaniu 
o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz stronom trzecim biorącym udział 
w procesie inwestycyjnym,

- w zakresie wykorzystania opracowania lub jego części do celów promocji,

- dalsze przekazywanie nabytych praw instytucjom uczestniczącym w realizacji lub finansowaniu inwestycji,

- w zakresie wprowadzania zmian i wykonywania autorskich praw zależnych.

2. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie przez Zamawiającego lub osoby trzecie zmian co do treści i formy dokumentacji, dokonywania aktualizacji i przeróbek dokumentacji.

3. W przypadku odstąpienia od umowy i odbioru przez Zamawiającego części dokumentacji projektowej, Wykonawca:

- przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe oraz wykonywanie praw zależnych do tej części dokumentacji,

- wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w dokumentacji,

- wyraża zgodę na dokończenie przedmiotu umowy przez innego uprawnionego Wykonawcę.

4. Zamawiający ma prawo korzystać z dokumentacji projektowej w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego, zrealizowanego na podstawie dokumentacji projektowej objętej umową.

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, z tytułu naruszenia przez niego majątkowych praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego, w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 17

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian w umowie na następujących warunkach:

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub jej etapów objętych prawem opcji w przypadkach:

1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym terminie – o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

2) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, których nie można było przewidzieć wcześniej, a które są konieczne do wykonania umowy – o czas niezbędny do ich wykonania.

3) w przypadku wydłużenia procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia powyżej 1 miesiąca, o faktyczny czas trwania procedury administracyjnej powyżej jednego miesiąca,

4) wprowadzenia zmian w przepisach prawa,

5) zmiany zakresu przedmiotu umowy, zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub/i braku sprzeciwu ze strony Organu przyjmującego zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.

6) przedłużenia się terminów uzyskania warunków technicznych do projektowania od gestorów sieci powyżej 1 miesiąca,

7) przedłużenia terminu uaktualnienia mapy do celów projektowych przez ośrodek geodezyjny powyżej 3 tygodni,

8) przedłużenia terminu uzgodnienia dokumentacji projektowej przez gestorów sieci powyżej 1 miesiąca,

9) okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, o której mowa w § 6 ust.1 umowy na inną osobę, na podstawie aneksu sporządzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy. Okolicznościami uzasadniającymi wniosek są niezależne od stron umowy zdarzenia losowe uniemożliwiające osobistą realizację umowy przez osobę wskazaną w § 6 ust.1 umowy, 
w szczególności jej choroba, śmierć lub rozwiązanie umowy o pracę, jeżeli dysponowanie osobą odbywało się na podstawie stosunku pracy. Do wniosku dołączyć należy oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że osoba zaproponowana przez Wykonawcę posiada co najmniej takie same uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jak osoba zastępowana.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy, zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub/i braku sprzeciwu ze strony Organu przyjmującego zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany

stawki podatku od towarów i usług ( VAT ) odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie

wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 pkt 3
w przypadku zmiany:

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

a) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy – w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. przepisów.

6.Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 18

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów § 17 podlega unieważnieniu.

§ 19

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 20

Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności pieniężne wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu cesji (przelewu wierzytelności) na rzecz osób trzecich.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 22

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego.

Zamawiający								Wykonawca

………………………………..				………………………………

…………………………………				………………………………

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Program funkcjonalno-użytkowy

2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy – projektanta

Załącznik nr 2 do umowy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (składane podczas przekazywania dokumentacji projektowej)

Ja niżej podpisany …………………………………………………. (imię i nazwisko) oświadczam, że:

I. Użycie w dokumentacji projektowej następujących znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę:

………………………………

………………………………

……………………………….

jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie jestem w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, na co przedstawiam następujące argumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie załączam opis równoważności znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

II. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania oznakowania, (przez co rozumie się zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi np. certyfikaty) jest uzasadnione, bowiem przedmiotem zamówienia są elementy o szczególnych cechach i są spełnione następujące warunki:

1) 	wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia;

2) 	wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach;

3) 	warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;

4)	 oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;

5) 	wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.

Jednocześnie załączam opis równoważności użytego oznakowania (załącznik do oświadczenia).

…………………………………………………………………..

Data, miejsce, podpis Wykonawcy.

# Footnotes

Wypełnia się jeżeli dotyczy.