Załącznik Nr 1 do SIWZ

UMOWA NR 2014/…./…/WIKI/….

zawartej w dniu  ……………..r. w  Świdniku  pomiędzy:

Gminą Miejską Świdnik 21-040 Świdnik ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15, którą reprezentują:

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a ……………………………….. z siedzibą w ……………………………………..

posiadającym REGON nr ………………… , NIP nr …………………..

które reprezentują:

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego nr WIKI-Z  271/33/2014 o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest :

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatok 	autobusowych na ul. Żwirki i Wigury

oraz wejścia do parku miejskiego z ul. Żwirki i Wigury w Świdniku

- Przedmiot umowy obejmuje:

  - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatok autobusowych na ul. Żwirki i Wigury oraz wejścia do parku miejskiego z ul. Żwirki i Wigury w Świdniku , w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i jego przeznaczeniem.

  - Zakres realizacji inwestycji:

    - Dokumentacja projektowa

Wykonawca pozyska:

- aktualna mapa do celów projektowych,

- wypis i wyrys z rejestru gruntów,

- wszystkie wymagane prawem warunki techniczne do projektowania, opinie i uzgodnienia,

- ostateczną decyzję pozwolenie na budowę.

    - Wykonawca opracuje:

Dokumentację projektową umożliwiająca:

- budowę zatoki autobusowej,

- budowę peronu (chodnika) wzdłuż zatoki wraz z dojściem do projektowanego przejścia dla pieszych,

- przebudowę oświetlenia ulicznego,

- przebudowę lub zabezpieczenie kabli elektrycznych i teletechnicznych,

- budowę schodów terenowych łączących chodnik ulicy Żwirki i Wigury z chodnikiem 
w parku miejskim wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych.

    - Roboty budowlane

Lokalizacja zatoki: km 4 + 056 do km 4 + 112

- Długość zatoki 20 mb.

- Szerokość jezdni 3,00 m

- Chodnik (peron), szer. 1,50 m, .

- Skos najazdowy 1 : 4; skos wyjazdowy 1 : 8

- Przebudowa istniejącego oświetlenia ulicy 2 latarnie.

Lokalizacja schodów km 5 + 057.

- Szerokość biegu  1.00 m

- Pochylnia dla niepełnosprawnych: pochylenie max. 8%, szerokość 1.20 m

- Maksymalna szerokość konstrukcji 2,60 m.

    - Nadzór autorski

Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski.

- Opis przedmiotu umowy określa:

- program funkcjonalno-użytkowy

- oferta przetargowa

- projekt budowlany

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Termin wykonania przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie od dnia podpisania umowy

- zakończenie 15.12.2014 r.

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę wpisu w dzienniku budowy o zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego, potwierdzoną przez inspektora nadzoru oraz potwierdzoną na piśmie przez Zamawiającego.

Dodatkowo data ta musi być potwierdzona protokołem odbioru końcowego.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowego zapoznania się z dokumentacją przetargową, nie stwierdza występowania w niej wad, przyjmuje ją bez uwag, oraz potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1.

§ 3

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………… brutto

słownie : (……………………………………………………….) złotych brutto

w tym podatek VAT w wysokości 23% w kwocie: ………….zł

słownie : (……………………………………………………) złotych

netto :  ………………….. zł

słownie : (……………………………………………..)  złotych netto

w tym:

  - Wykonanie dokumentacji projektowej za wynagrodzeniem umownym w kwocie  :

…………………… zł brutto

słownie : (…………………………) złotych brutto

w tym podatek VAT w wysokości 23% w kwocie: …………. zł

słownie : (………………………) złotych

netto: ………………… zł

słownie : (……………………… ) złotych netto

  - Wykonanie robót budowlanych za wynagrodzeniem umownym w kwocie:…………. zł brutto

słownie : (…………………………………………………………. )  złotych brutto

w tym podatek VAT w wysokości 23% w kwocie: ……………….. zł

słownie :(………………………………………….. ) złotych

netto: …………….. zł

słownie : (……………………………………… ) złotych netto

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru autorskiego i wykonaniem robót budowlanych, oraz zostało wyliczone przez Wykonawcę i wskazane w ofercie przetargowej.

- Wykonawca otrzyma zapłatę w ciągu 30 dni, od dnia złożenia Zamawiającemu w jego siedzibie faktury wraz z protokołem odbioru końcowego oraz dowodami i oświadczeniami, o których mowa w § 12 ust. 5.

§ 4

Osoby realizujące przedmiot umowy

  - Nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego pełnić będzie inspektor nadzoru:

- inspektor nadzoru w specjalności drogowej – koordynator - …………………..,

- inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych - ………………………..,

- inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - …………………….

  - Kierownikiem budowy w imieniu Wykonawcy będzie: ………………………..

posiadająca uprawnienia numer – ………………… w specjalności drogowej bez ograniczeń.

  - Kierownikami robót w imieniu Wykonawcy w następujących specjalnościach będą osoby

posiadające uprawnienia bez ograniczeń:

- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych –

…………………… 	uprawnienia nr – ………………………

- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych –

…………………………… , uprawnienia nr – ………………………..

  - Zmiana osób przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, spowodowana nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi m. in. takimi jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmianą zakresu obowiązków, lub nienależytym wykonywaniem obowiązków, nie wymaga zmiany umowy.

  - Zmiana osób na wniosek Wykonawcy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

  - Zmiana osób na żądanie Zamawiającego powinna się dokonać w terminie 30 dni.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

    - Wykonawca jest zobowiązany w zakresie dokumentacji projektowej, do:

  - wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  zawartą umową, zasadami wiedzy technicznej oraz normami,

  - uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych,

  - uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego minimum 2 razy w miesiącu,

  - opisywania rozwiązań projektowanych (w tym wyrobów budowlanych i urządzeń) za pomocą parametrów technicznych i spełnianych funkcji, bez podawania nazw wyrobów i producentów,

  - wykonania dokumentacji projektowej jako kompletnej, uzgodnionej z właściwymi instytucjami, opracowanej zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno-użytkowego

  - wykonania opracowań projektowych brakujących, swoim kosztem i staraniem, w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji ,

  - przekazania dokumentacji projektowej.

Zamawiającemu w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik wraz z protokołem przekazania i oświadczeniem, że:

- dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym

- dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na płytach DVD

    - Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w tym m. in. do:

- pilnowania prawidłowej realizacji budowy pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

- wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na żądanie inwestora, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy,

- uzgadniania z inwestorem, inspektorem nadzoru oraz kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów, urządzeń i technologii,

- czuwania, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia,

- oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych,

- udziału w komisjach odbioru robót budowlanych,

- udziału w naradach koordynacyjnych, minimum jeden raz w miesiącu,

Każdy pobyt zostanie poświadczony wpisem Wykonawcy w dzienniku budowy lub pismem skierowanym do Zamawiającego

- udzielania odpowiedzi na piśmie na otrzymane od Zamawiającego pytania w terminie do 14 dni,

- przedkładania Zamawiającemu zamiennych rozwiązań projektowych w terminie do 21 dni.

    - Wykonawca jest zobowiązany w zakresie robót budowlanych, do:

- wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa,  zawartą umową oraz zasadami wiedzy technicznej,

- zapewnienia kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów i sprzętu,

- zapewnienia kompletnej obsługi geodezyjnej (w tym m. in. wytyczenia geodezyjnego nowych obiektów i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) w ramach kosztów własnych,

- przestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy,

- stosowania na budowie wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych i obowiązującymi przepisami,

- zapewnienia w czasie wykonywania robót:

- bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy,

- niezbędnych tymczasowych dróg dojazdowych,

- wszelkich osłon, ogrodzeń, trwale i skutecznie odgradzających teren budowy, świateł, znaków

ostrzegawczych i itp.

- prowadzenia robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umowy nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków życia oraz dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg,

- wybudowania wjazdu na teren budowy i zabezpieczenia dróg prowadzących na jej teren przed zanieczyszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego podwykonawców ,

- zapewnienia przedstawicielom stosownych organów, inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, dostępu do terenu budowy,

- prowadzenia dokumentacji budowy i przekazania jej po zakończeniu robót Zamawiającemu (dokumenty do odbioru końcowego),

- przekazania protokolarnie Zamawiającemu terenu po zakończonej budowie oraz przedłożenia oświadczenia o uporządkowaniu terenu budowy, bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż przed dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego.

- Zamawiający jest zobowiązany do:

- organizowania i uczestniczenia w spotkaniach roboczych,

- udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz gminy, w zakresie pozyskania wymaganych prawem warunków technicznych do projektowania, decyzji, opinii i uzgodnień,

- uzyskania oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- uzgadniania na bieżąco, w terminie do 21 dni, przedkładanych przez Wykonawcę propozycji rozwiązań projektowych,

- dokonania odbioru dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z umową,

- przekazania Wykonawcy terenu budowy, pozwolenia na budowę i dziennika budowy w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania od Wykonawcy ostatecznego pozwolenia na budowę, oraz użyczenia na okres trwania budowy jednego kompletu dokumentacji projektowej,

- dokonania odbioru robót budowlanych.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność Wykonawcy za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§ 7

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze swoją ofertą, wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo (na roboty budowlane), a także projektu jej zmiany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (na roboty budowlane), poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy i jej zmiany.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w umowie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie dostawy, usługi lub roboty budowlanej, nie później jednak niż do dnia zakończenia niniejszej umowy.

- Zamawiający w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 1 i 6 może w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy i projektu jej zmiany oraz może zgłosić sprzeciw do umowy i jej zmiany.

- Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi, i ich zmian, o wartości od 50.000 zł. brutto, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

§ 8

Ubezpieczenie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem, związanym z realizacją przedmiotu umowy, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000 zł.

- Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni od daty wystawienia polisy.

§ 9

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony przewidują naliczanie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za:

- każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, jednak nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia,

- każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3 % wartości brutto elementów robót budowlanych, w których stwierdzono wady, jednak nie więcej niż 30 % tej wartości,

- odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1,

- brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 % należnego im wynagrodzenia,

- nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości należnych z tego tytułu odsetek ustawowych,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (robót budowlanych) lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy,

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1000 złotych,

- każdy dzień zwłoki w terminie zwrotu Zamawiającemu terenu budowy, o którym mowa w § 19 ust.3 pkt d/ - w wysokości 2.000 złotych, jednak nie więcej niż 60.000 złotych.

- Zamawiający z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

- Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary w dowolnym terminie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy – z wynagrodzenia za wykonanie umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 10

Odbiór dokumentacji projektowej

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15 w Biurze Obsługi Klienta - dokumentację projektową wraz z protokołem przekazania, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 7),

- Zamawiający w terminie 14 dni zweryfikuje otrzymaną dokumentację.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dokumentacja projektowa jest niekompletna lub posiada wady, to może:

- w przypadku braku kompletności lub wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczyć termin nie krótszy niż 14 dni do uzupełnienia braków i usunięcia wad,

- w przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni, na usunięcie wad.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.

§ 11

Realizacja robót budowlanych

- W miarę postępu robót budowlanych kierownik budowy dokonuje zgłoszenia na piśmie

wykonanych robót i gotowości do odbioru częściowego robót oraz powiadamia osobiście

inspektora nadzoru, (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu ) - równocześnie przedkładając książkę obmiarów.

- Inspektor nadzoru na piśmie dokonuje odbioru tych robót.

- Po zatwierdzeniu książki obmiarów przez inspektora nadzoru, Wykonawca sporządza protokół odbioru częściowego robót i dostarcza do podpisania inspektorowi nadzoru.

- Inspektor nadzoru podpisuje protokół częściowego odbioru robót.

- Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych kierownik budowy przedkłada Zamawiającemu kosztorys szczegółowy powykonawczy i uzyskuje zatwierdzenie przez inspektora nadzoru.

- Kierownik budowy wpisem w dzienniku budowy zgłasza zakończenia robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego. Dodatkowo Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający uzna, że przedłożone przez Wykonawcę wyniki pomiarów, prób lub badań mogą być nieprawidłowe, to zleci na swój koszt ponowne pomiary, próby lub badania. Jeżeli wyniki tych czynności wykażą, że zastosowane wyroby budowlane, urządzenia, techniki i technologie są niezgodne z umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, to kosztami przeprowadzenia czynności zostanie obciążony Wykonawca i zostaną one potrącone z wynagrodzenia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub innej należności Wykonawcy. W przeciwnym przypadku koszty obciążą Zamawiającego.

§ 12

Warunki płatności

  - Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo fakturą końcową, wystawioną za faktycznie wykonane i odebrane usługi i roboty.

  - Po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekazuje fakturę Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty odbioru.

  - Wykonawca może złożyć Zamawiającemu fakturę pod warunkiem wcześniejszego podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Jeżeli Wykonawca złoży fakturę niezgodnie z treścią ust. 2, to faktura zostanie zwrócona bez księgowania.

  - W przypadku zawarcia umów, o których mowa w § 7, do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie należności, wynikających z zawartych umów ze  wszystkimi podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu przysługujących im należności lub kserokopie wystawionych przez nich faktur lub rachunków i dowodów zapłaty za nie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

  - Zapłata za roboty powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie uiszczona po udokumentowaniu całości należnej zapłaty na ich rzecz przez Wykonawcę.

  - W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na podstawie zaakceptowanych umów, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, zgodnie z art. 143 c P. z. p.

Kwota zapłaconego wynagrodzenia zostanie potrącona z należności Wykonawcy.

  - Gmina Miejska Świdnik oświadcza, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada nr NIP 7122904551.

  - Za nieterminową zapłatę faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej.

§ 13

Odbiór końcowy

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy i załącza równocześnie powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

- Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, kompletną dokumentację powykonawczą budowy w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (2 płytki DVD), w tym m. in.:

- protokoły odbioru częściowego wykonanych robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru,

- kosztorys szczegółowy powykonawczy potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- 3 egzemplarze powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej ze stwierdzeniem starostwa powiatowego o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- dokumenty potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom.

- Inspektor nadzoru wpisem w dzienniku budowy potwierdzi zakończenie i gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia dokumentów wskazanych w ust. 1, potwierdzi na piśmie zakończenie i gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy w dacie wskazanej w zgłoszeniu lub stwierdzi, że przedmiot umowy nie nadaje się do odbioru końcowego.

- Zamawiający po stwierdzeniu gotowości do odbioru i otrzymaniu dokumentów zgodnie z ust. 3, w ciągu 14 dni powoła komisję odbioru końcowego, wyznaczy termin i rozpocznie odbiór.

- Jeżeli w toku czynności odbioru komisja stwierdzi, że przedmiot umowy posiada wady, to może:

- w przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczyć termin nie krótszy niż 14 dni na usunięcie wad,

- w przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni, na usunięcie wad.

- W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 6, Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu na zlecenie usunięcia wad innemu uprawnionemu podmiotowi, i obciążenia kosztami Wykonawcę lub potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia za umowę lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej i rozliczenia zapłaty Wykonawcy.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę ……………………. złotych,

słownie: (………………………………………..) złotych brutto

- Zabezpieczenie jest wniesione w formie ………………………..

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi według poniższych warunków:

- 70 % wartości zabezpieczenia w ciągu 30 dni po przekazaniu przedmiotu umowy i odbiorze końcowym,

- 30 % wartości zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 15

Rękojmia i  gwarancja

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy.

- Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, jako załącznik do protokołu.

- Gwarancja obejmuje przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie odbioru jak i powstałych w okresie gwarancji. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.

- Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostaną określone w przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

§ 16

Usuwanie wad

- W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia.

- Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych nie jest możliwe w terminie 14 dni, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

- W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 1 i 2,  Zamawiający zleci usunięcie wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrąci te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

- Na okoliczność usunięcia wad sporządzony zostanie protokół z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, termin gwarancyjny zostanie wydłużony o okres czasu, który upłynie pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy i datą usunięcia wady.

§ 17

Odbiór ostateczny gwarancyjny

- Odbiór przedmiotu umowy, poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego, a informacja o odbiorze zostanie przesłana Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

- Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy.

W przypadku nie przybycia przedstawicieli Wykonawcy, (mimo skutecznego powiadomienia) Zamawiający zostaje uprawniony do przeprowadzenia samodzielnie ostatecznego przeglądu oraz sporządzenia stosownego protokołu.

- Jeżeli  Zamawiający stwierdzi występowanie wad w obiekcie, to  przekaże Wykonawcy protokół z opisem wad, i wezwie Wykonawcę do ich usunięcia.

W tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty przeglądu.

W przypadku, gdy nie będzie to możliwe z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub prawnych strony umowy ustalą nowy termin usunięcia wad.

Po usunięciu wad strony podpiszą protokół odbioru ostatecznego gwarancyjnego przedmiotu umowy.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie

innemu podmiotowi zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę. Kosztami usunięcia wad zostanie w takim przypadku obciążony Wykonawca. W pierwszej kolejności Zamawiającemu przysługuje prawo ich pokrycia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z innej należności Wykonawcy.

- Strony ustalają, że podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru ostatecznego gwarancyjnego  stanowić będzie podstawę do rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony uzgadniają, że w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie przeprowadzał z udziałem Wykonawcy coroczne przeglądy, mające na celu ujawnienie ewentualnych wad w wykonanym obiekcie. Do przeprowadzenia powyższych przeglądów będzie miała zastosowanie procedura określona w § 16 umowy.

§ 18

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej

50% wartości zamówienia podstawowego – zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. Nr 907 t. j. z późn. zm./.

§ 19

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli strona druga w sposób podstawowy narusza jej postanowienia, powodując tym utratę zasadniczych korzyści, jakie mają być osiągnięte w wyniku jej realizacji.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

  - Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy pomimo wygrania przetargu w ciągu jednego miesiąca od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia przedmiotu umowy,

  - Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowy,

  - Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację na okres dłuższy od jednego miesiąca,

  - Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej celem przekształcenia lub restrukturyzacji,

  - został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,

  - Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy w taki sposób, że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma on terminu realizacji, co spowoduje straty Zamawiającego,

  - Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie, który upłynął, a opóźnienie wynosi minimum 30 dni.

- Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, to Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni:

  - sporządzić protokół określający stan zaawansowania robót według stanu na dzień odstąpienia, i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia,

  - zabezpieczyć już wykonane roboty na swój koszt,

  - usunąć niezwłocznie z terenu budowy urządzenia i obiekty zaplecza budowy, przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - przekazać protokolarnie teren budowy Zamawiającemu.

W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę terenu budowy w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić innemu podmiotowi:

- sporządzenie protokołu stanu zaawansowania robót budowlanych

- zabezpieczenie wykonanych robót

- usunięcie z terenu budowy urządzeń i obiektów zaplecza budowy, dostarczonych lub

wzniesionych przez Wykonawcę,a związanymi z tym kosztami obciążyć Wykonawcę lub

potrącić te koszty z wynagrodzenia  umownego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, to Zamawiający może dokonać odbioru robót, zrealizowanych zgodnie z umową i wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, oraz zapłacić za nie.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy z winy Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

  - Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu trzech

miesięcy od terminu płatności  ustalonego w warunkach umowy,

  - Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie mógł pokrywać zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności zobowiązań finansowych,

  - Zamawiający utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego, to Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni:

  - sporządzić protokół określający stan zaawansowania robót według stanu na dzień odstąpienia, i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia,

  - zabezpieczyć wykonane już roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Zamawiającego,

  - przedłożyć Zamawiającemu wycenę materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową,

  - zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót już wykonanych, zabezpieczających,

  - materiałów, konstrukcji i urządzeń, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu budowy,

  - przekazać protokolarnie teren budowy Zamawiającemu .

- Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego, to Zamawiający jest zobowiązany w terminie 30 dni:

  - dokonać odbioru robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłacić

za nie,

  - dokonać odbioru i odkupić materiały, konstrukcje i urządzenia, określone w ustępie 6c)

  - zapłacić Wykonawcy za nierozliczone w inny sposób koszty budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

  - przejąć od Wykonawcy teren budowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy będzie następujący:

  - w przypadku wykonania części robót budowlanych  nastąpi odliczenie wartości robót niewykonanych w oparciu o „Kosztorys szczegółowy”, o którym mowa § 1 ust. 2 pkt 1.2), od ogólnej wartości przedmiotu umowy,

  - kosztorys szczegółowy robót niewykonanych przygotuje Wykonawca i uzyska akceptację Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie wykonanych robót oraz związane z kosztami budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy zostanie wyliczone na podstawie kosztorysu szczegółowego przedłożonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego, w oparciu o stawki, narzuty i ceny czynników produkcji przyjęte z zeszytów Sekocenbud (jako średnie) aktualnych dla terminu odstąpienia.

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą w pierwszej kolejności Katalogi

Nakładów Rzeczowych, w drugiej kolejności Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a

następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy i odbioru przez Zamawiającego części lub całości dokumentacji projektowej, Wykonawca:

- przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe oraz wykonywanie praw zależnych do tej

części dokumentacji,

- wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w dokumentacji,

- wyraża zgodę na dokończenie przedmiotu umowy przez innego uprawnionego Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo korzystać z dokumentacji projektowej w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego, zrealizowanego na podstawie dokumentacji projektowej objętej umową.

§ 20

Warunki zmiany umowy

  - Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, w formie aneksu.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie i na warunkach:

    - Zmiana jakości lub innych parametrów technicznych i spełnianych funkcji materiałów lub urządzeń, przy czym zmiana taka może być spowodowana:

- niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń - wskazanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na:

- zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy

- uzyskanie lepszej jakości robót, wyższych parametrów technicznych i funkcji użytkowych

    - Zmiana technologii wykonania robót budowlanych w sytuacjach, gdy:

- proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo i technicznie,

- pozwala na zmniejszenie kosztów  i  kosztów eksploatacji,

- poprawia warunki bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie,

- zastosowanie zaprojektowanych technologii groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

    - Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy i/lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia w przypadku:

- stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia (roboty zaniechane),

- niemożliwości wykonania całego zakresu zamówienia z przyczyn technicznych, prawnych, finansowych lub organizacyjnych.

    - ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega zmianie odpowiednio o różnicę kwotową wynikającą z podatku VAT przed jej zmianą i stawki podatku VAT po jej zmianie ( obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego).

    - Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana:

- warunkami atmosferycznymi – w szczególności długotrwałymi opadami deszczu lub śniegu, porywistym wiatrem, wysokimi temperaturami powietrza, które to przyczyny uniemożliwiają lub utrudniają w wysokim stopniu wykonanie robót zgodnie z technologią i przepisami bhp,

- ujawnieniem niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby ,

- zmianą materiałów i urządzeń oraz technologii robót, o ile nie będzie ich można wykonywać równolegle z zamówieniem podstawowym,  oraz zmniejszeniem zakresu rzeczowego,

- siłą wyższą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

- wydłużeniem terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji przez Wykonawcę i Zamawiającego, nie z ich winy, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę i Zamawiającego należytej staranności,

- trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikających z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obu stron umowy,

- następstwem wprowadzenia zmian w przepisach prawa, związanych z realizacją przedmiotu umowy

Fakty te muszą być odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru, lub informacja o nich przekazana Zamawiającemu na piśmie.

W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.

  - Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę (zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w umowie i opis wpływu zmiany na  termin wykonania), uzyskanie zgody drugiej strony umowy lub zgody drugiej strony umowy i osoby sprawującej nadzór autorski.

  - Podstawę obliczenia kosztów zmiany, mającej wpływ na zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego Kosztorys zamienny opracowany na podstawie Kosztorysu szczegółowego, o którym mowa § 1 ust. 2 pkt 1.2).

  - Bez zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace mające na celu niezwłoczne zapobieżenie awarii, szkodzie lub utracie życia i zdrowia, o czym Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zamawiającego.

§ 21

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem § 20 niniejszej umowy podlega unieważnieniu.

§ 22

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 23

Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 24

Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności pieniężne, wynikające

z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu cesji (przelewu wierzytelności) na rzecz osób trzecich.

§ 25

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym cztery dla Zamawiającego  i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:								Wykonawca:

1. …………………………..						1. ………………………………

2. …………………………..						2. ………………………………

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Formularz oferty

3. Projekt budowlany