Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR (UMOWA NR ..............)

zawarta w dniu ................. 2017 roku w  Świdniku  pomiędzy:

Gminą Miejską Świdnik 21-040 Świdnik ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15, którą reprezentują:

1. ……………………………………………..

2. …………………………………………….

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a .............................................................................. z siedzibą w .......................................................................

posiadającym REGON nr …........ i NIP nr …......

które reprezentują:

1. ………………………………………………..

2. ………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164). w trybie przetargu nieograniczonego nr WIZ-Z  271.27.2017 o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

Budowa kolumbariów w ramach zadania inwestycyjnego Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku

2. Zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 3 kolumbariów (oznaczonych na planie sytuacyjnym jako K3, K4 i K5), o wiodących robotach budowlanych j. n.:

1) Wykop pod fundamenty – 3*minimum 30 m3;

zasypka wykopu i wywóz nadmiaru ziemi na odległość 100 m

2) Fundamenty żelbetowe – 3*minimum10 m3

3) Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów – 3 komplety

4) Kolumbaria (z żelbetu), każde o wymiarach 18,50*2,65*0,50 m, zawierające minimum 72 nisze na urny – 3 komplety (3* minimum 72 nisze na urny)

5) Półki na znicze z czarnego granitu gr. 3 cm; płyta pozioma półki o szerokości 35 cm; płyta pionowa o szerokości 20 cm – 3 komplety (3* minimum 18,50 m)

6) Płyty osłaniające nisze na urny z czarnego granitu gr. 2 cm - 3 komplety (3* minimum 72 płyty)

7) Impregnacja przeciwwilgociowa i malowanie 2 x – 3 komplety

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiot zamówienia został opisany w oparciu o posiadaną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę

2) Zamawiający przewiduje możliwość wykonania równoważnych kolumbariów z betonu monolitycznego lub montaż segmentów kolumbariów z elementów betonowych prefabrykowanych przy zachowaniu długości i szerokości bez zmian, ale ze zwiększoną do ok. 3*90 sztuk ilością nisz na urny

3) W przypadku realizacji równoważnych kolumbariów z elementów betonowych prefabrykowanych Wykonawca, w ramach kosztów własnych, zobowiązany jest uzgodnić wprowadzone ewentualne zmiany z autorem pierwotnej dokumentacji projektowej i Zamawiającym

4) W przypadku realizacji kolumbariów, których budowa będzie wymagała zmiany pierwotnej dokumentacji projektowej i/lub pozyskania aneksu do pozwolenia na budowę  Wykonawca, w ramach kosztów własnych, zobowiązany jest:

a) uzgodnić wprowadzone zmiany z autorem pierwotnej dokumentacji projektowej i Zamawiającym

b) opracować niezbędną dokumentację projektową zamienną i pozyskać stosowny aneks do pozwolenia na budowę

4. Przedmiot zamówienia określa:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Dokumentacja projektowa,

- Oferta Wykonawcy.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Termin wykonania przedmiotu umowy – 15.12.2017 r.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę wpisu kierownika robót w dzienniku budowy o zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego, potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

Dodatkowo data ta musi być potwierdzona w protokole odbioru końcowego.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowego zapoznania się z dokumentacją przetargową, nie stwierdza występowania w niej wad, przyjmuje ją bez uwag, oraz potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1.

§ 3

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 2 i 3, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto:….............................. zł.

(słownie: …...................................................................................................................................)

w tym podatek VAT w wysokości 23% w kwocie: …...................................zł.

netto:……...........................  zł.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, związane z wykonaniem przedmiotu umowy, zostało wyliczone przez Wykonawcę i wskazane w ofercie przetargowej oraz jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Wykonawca otrzyma zapłatę w ciągu 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu w jego siedzibie faktury wraz z protokołem odbioru końcowego oraz dowodami i oświadczeniami, o których mowa w § 10 ust. 4.

§ 4

Kierownictwo budowy i nadzór inwestorski

    - Kierownikiem budowy (robót) będzie …...........posiadający/a uprawnienia nr …....................       w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

2. Zamawiającego na budowie będzie reprezentować inspektor nadzoru……

§ 5

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze swoją ofertą, wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo (na roboty budowlane), a także projektu jej zmiany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (na roboty budowlane), poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy i jej zmiany.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w umowie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie dostawy, usługi lub roboty budowlanej, nie później jednak niż do dnia zakończenia niniejszej umowy.

- Zamawiający w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 1 i 6 może w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy i projektu jej zmiany oraz może zgłosić sprzeciw do umowy i jej zmiany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,50 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu nie dotyczy umów o podwykonawstwo wartości większej niż 50.000,00 złotych.

§ 6

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

  - Wykonanie robót ogólnobudowlanych,

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 6 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zrn.).

- Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy wykaz osób (bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL ) pracowników wykonujących czynności, określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie , nie krótszym niż  7 dni , wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie złożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem, związanym z realizacją przedmiotu umowy, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200 000 zł.

3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni od daty wystawienia polisy.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony przewidują naliczanie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za:

- każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,10 %

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, jednak nie więcej niż 20 % tego

wynagrodzenia,

- każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3 % wartości brutto elementów robót , w których stwierdzono wady, jednak nie więcej niż 30 % tej wartości,

- odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1,

- brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 % należnego im wynagrodzenia,

- nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości należnych z tego tytułu odsetek ustawowych,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (robót budowlanych) lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy,

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1000 złotych,

- każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wskazanych w § 6

ust. 1 Umowy - w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

- każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez Podwykonawcę na umowę o pracę osób wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy - w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez Wykonawcę dopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

- za nieprzedłożenie dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 4 Umowy, w wysokości 200,00 złotych za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na jego złożenie,

- Zamawiający z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

- Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary w dowolnym terminie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy – z wynagrodzenia za wykonanie umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 9

Realizacja przedmiotu umowy

  - W miarę postępu robót budowlanych kierownik robót zgłasza do odbioru inspektorowi nadzoru elementy wykonanych robót.

  - Inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych robót.

  - Kierownik robót, w imieniu Wykonawcy na piśmie zgłasza zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego, a inspektor nadzoru potwierdza ten fakt.

  - Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający uzna, że przedłożone przez Wykonawcę wyniki pomiarów, prób lub badań mogą być nieprawidłowe, to zleci na swój koszt ponowne pomiary, próby lub badania.

  - W przypadku wykazania, że zastosowane wyroby budowlane, urządzenia, techniki i technologie są niezgodne z umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, kosztami przeprowadzenia czynności zostanie obciążony Wykonawca i zostaną one potrącone z wynagrodzenia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub innej należności Wykonawcy. W przeciwnym przypadku koszty obciążą Zamawiającego.

§ 10

Warunki płatności

      - Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo fakturą końcową.

      - Wykonawca może złożyć fakturę dopiero po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

      - W przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z treścią ust. 2, zostanie ona zwrócona bez księgowania.

      - W przypadku zawarcia umów, o których mowa w § 5, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury zestawienie zobowiązań za zrealizowane dostawy i roboty budowlane, wynikających z zawartych umów ze wszystkimi podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, wraz z ich oświadczeniami o otrzymaniu przysługujących im wymagalnych należności.

      - Zapłata za roboty powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie uiszczona po udokumentowaniu całości należnej zapłaty na ich rzecz przez Wykonawcę.

      - W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na podstawie zaakceptowanych umów, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, zgodnie z art. 143 c P. z. p.

Kwota zapłaconego wynagrodzenia zostanie potrącona z należności Wykonawcy.

      - Gmina Miejska Świdnik oświadcza, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada nr NIP 7122904551.

      - Za nieterminową zapłatę faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej.

§ 11

Odbiór końcowy

            - Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15 w Biurze Obsługi Klienta pismo, w którym zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego i załączy:

  - kompletną dokumentację powykonawczą budowy w wersji papierowej (1 egzemplarz),

  - geodezyjne pomiary powykonawcze (2 egzemplarze),

  - dokumenty potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom.

            - Zamawiający w terminie 14 dni, od daty złożenia dokumentów wskazanych w ust. 1, potwierdzi na piśmie gotowość (lub jej brak) do odbioru końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbioru i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru.

            - W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru, że przedmiot umowy posiada wady, Zamawiający może:

  - w przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczyć termin nie krótszy niż 14 dni na usunięcie wad lub odstąpić od umowy,

  - w przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni, na usunięcie wad.

            - W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu na zlecenie usunięcia wad innemu uprawnionemu podmiotowi, i obciążenia kosztami Wykonawcę lub potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia za umowę lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

            - Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury i rozliczenia zapłaty Wykonawcy.

§ 12

Rękojmia i  gwarancja

- Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ……..   miesięcy , przekazując Zamawiającemu warunki rękojmi i gwarancji.

- Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Strony uzgadniają, że w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie przeprowadzał z udziałem Wykonawcy coroczne przeglądy, mające na celu ujawnienie ewentualnych wad w wykonanym obiekcie.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia.

- Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych nie jest możliwe w terminie 14 dni, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

- W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 5 i 6,  Zamawiający zleci usunięcie wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrąci te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

- Na okoliczność usunięcia wad sporządzony zostanie protokół z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

- W razie ujawnienia przez Zamawiającego wad, termin gwarancyjny zostanie wydłużony o okres czasu, który upłynie pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wad i datą usunięcia wad.

§ 13

Odbiór ostateczny

- Odbiór ostateczny odbędzie się na wniosek Zamawiającego, a informacja o odbiorze zostanie przesłana Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający dokona przeglądu z tytułu gwarancji i rękojmi przed upływem okresu gwarancji i rękojmi z udziałem Wykonawcy.

W przypadku nie przybycia przedstawicieli Wykonawcy (mimo skutecznego powiadomienia) Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia samodzielnie przeglądu oraz sporządzenia stosownego protokołu.

- Strony ustalają, że podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru ostatecznego stanowić będzie podstawę do rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 14

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia

powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

- Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy pomimo wygrania przetargu w ciągu jednego miesiąca od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia przedmiotu umowy,

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowy,

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację na okres dłuższy od jednego miesiąca,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej celem przekształcenia lub restrukturyzacji,

- został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,

- Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy w taki sposób, że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma on terminu realizacji, co spowoduje straty Zamawiającego,

- Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie, który upłynął, a opóźnienie wynosi minimum 30 dni.

- Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, to Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni:

- sporządzić protokół określający stan zaawansowania robót według stanu na dzień odstąpienia, i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia,

- zabezpieczyć już wykonane roboty na swój koszt,

- usunąć niezwłocznie z terenu budowy urządzenia i obiekty zaplecza budowy, przez niego dostarczone lub wzniesione,

- przekazać protokolarnie teren budowy Zamawiającemu,

- W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę terenu budowy w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić innemu podmiotowi:

- sporządzenie protokołu stanu zaawansowania robót budowlanych,

- zabezpieczenie wykonanych robót,

- usunięcie z terenu budowy urządzeń i obiektów zaplecza budowy, dostarczonych lub wzniesionych przez Wykonawcę, a związanymi z tym kosztami obciążyć Wykonawcę lub potrącić te koszty z wynagrodzenia  umownego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, to Zamawiający może dokonać odbioru robót, zrealizowanych zgodnie z umową i wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, oraz zapłacić za nie.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy z winy Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

  - Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu trzech

miesięcy od terminu płatności  ustalonego w warunkach umowy,

  - Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie mógł pokrywać zobowiązań

wynikających z umowy, w szczególności zobowiązań finansowych,

  - Zamawiający utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego, to Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni:

- sporządzić protokół określający stan zaawansowania robót według stanu na dzień odstąpienia, i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia,

- zabezpieczyć wykonane już roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Zamawiającego,

- przedłożyć Zamawiającemu wycenę materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową,

- zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót już wykonanych, zabezpieczających, materiałów, konstrukcji i urządzeń, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu budowy,

- przekazać protokolarnie teren budowy Zamawiającemu.

- Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego, to Zamawiający jest zobowiązany w terminie 30 dni:

- dokonać odbioru robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłacić za nie w terminie uzgodnionym z Wykonawcą,

- dokonać odbioru i odkupić materiały, konstrukcje i urządzenia, określone w ustępie 5 pkt 4) ,które mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji przedmiotowego zamówienia i zapłacić Wykonawcy za nierozliczone w inny sposób koszty budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejąć od Wykonawcy teren budowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie może zagrozić bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy (jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego), będzie następujący:

- w przypadku wykonania części robót budowlanych  nastąpi odliczenie wartości robót niewykonanych od ogólnej wartości przedmiotu umowy,

- wycenę robót niewykonanych przygotuje Wykonawca i uzyska akceptację Zamawiającego,

- wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie wykonanych robót oraz związane z kosztami budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy zostanie wyliczone na podstawie wyceny przedłożonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

§ 15

Zmiana umowy

  - Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, w formie aneksu.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie i na warunkach:

  - Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana:

- warunkami atmosferycznymi – w szczególności długotrwałymi opadami deszczu lub śniegu, porywistym wiatrem, niskimi i wysokimi temperaturami powietrza, które to przyczyny uniemożliwiają lub utrudniają w wysokim stopniu wykonanie robót zgodnie z technologią i przepisami bhp,

- ujawnieniem niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby,

- siłą wyższą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

- wydłużeniem terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji przez Wykonawcę i Zamawiającego, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę i Zamawiającego należytej staranności,

- wydłużeniem terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę należytej staranności.

Informacja o powyższych faktach musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru i przekazana Zamawiającemu na piśmie.

W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:

    - ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług ( VAT ) odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,

  - Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę i uzyskanie zgody drugiej strony umowy.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, o której mowa w § 4 ust.1 na inną osobę, na podstawie aneksu sporządzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy. Okolicznościami uzasadniającymi wniosek są niezależne od stron umowy zdarzenia losowe uniemożliwiające osobistą realizację umowy przez osobę wskazaną w § 4 ust.1, w szczególności jej choroba, śmierć lub rozwiązanie umowy o pracę, jeżeli dysponowanie osobą odbywało się na podstawie stosunku pracy. Do wniosku dołączyć należy oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że osoba zaproponowana przez Wykonawcę posiada co najmniej takie same uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jak osoba zastępowana.

  - Bez zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace mające na celu niezwłoczne zapobieżenie awarii, szkodzie lub utracie życia i zdrowia, o czym Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zamawiającego.

§ 16

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem § 15 niniejszej umowy podlega unieważnieniu.

§ 17

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane.

§ 18

Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 19

Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności pieniężne, wynikające      z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu cesji (przelewu wierzytelności) na rzecz osób trzecich.

§ 20

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:								Wykonawca:

1. ……………………………					1. ………………………………

2. ……………………………					2. ………………………………

# Footnotes

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.