Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR (UMOWA NR ..............)

zawarta w dniu ................. 2017 roku w  Świdniku  pomiędzy:

Gminą Miejską Świdnik 21-040 Świdnik ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15, którą reprezentują:

1. ……………………………………………..

2. …………………………………………….

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a .............................................................................. z siedzibą w .......................................................................

posiadającym REGON nr …........ i NIP nr …......

które reprezentują:

1. ………………………………………………..

2. ………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164). w trybie przetargu nieograniczonego nr WIZ-Z WIZ-Z 2714.11.2017 o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych pod nazwą:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Świdniku

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

  - Opracowanie i wdrożenie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu na

okres trwania robót,

  - Roboty przygotowawcze: rozebranie: obrzeży betonowych z ławami, z wywiezieniem

materiałów rozbiórkowych z terenu budowy,

  - Korytowanie, profilowanie, zagęszczenie podłoża oraz wykonanie konstrukcji i nawierzchni

chodnika o pow. ok. 280m2 (kolor pomarańczowy na planie sytuacyjnym),

  - Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,

  - Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki betonowej (przełożenie nawierzchni) o pow.

ok. 10,00m2,

  - Regulacja włazów i skrzynek zaworowych urządzeń podziemnych,

  - Przestawienie znaków drogowych,

  - Uzupełnienie i profilowanie skarp korony nasypów,

  - Przekopanie, humusowanie, obsianie trawą i torfowanie powierzchni terenów zielonych

(kolor zielony na planie sytuacyjnym),

  - Geodezyjne pomiary powykonawcze (inwentaryzacja) ze stwierdzeniem Starostwa

Powiatowego o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w wersji

papierowej,

  - Geodezyjne pomiary powykonawcze (inwentaryzacja) w wersji elektronicznej z

rozszerzeniem *.dxf lub *.shp otwartej do edycji, powinna być wykonana w sposób

umożliwiający jej zasilenie do posiadanego przez Zamawiającego programu do ewidencji

dróg (Map View Desktop 3.2.70).

- Opis przedmiotu umowy określa:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Dokumentacja projektowa,

- Oferta Wykonawcy.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

    - Termin wykonania przedmiotu umowy ……………………………..

    - Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego wskazaną w piśmie Wykonawcy złożonym w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik w Biurze Obsługi Klienta, potwierdzoną przez inspektora nadzoru. Zamawiający potwierdzi datę zakończenia na piśmie oraz w protokole odbioru końcowego.

    - Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowego zapoznania się z dokumentacją projektową, nie stwierdza występowania w nim wad, przyjmuje go bez uwag, oraz potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1.

§ 3

Wynagrodzenie

      - Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

brutto:................................. zł.

(słownie: ......................................................................................................................................)

w tym podatek VAT w wysokości …..% w kwocie: ......................................zł.

netto:…..............................  zł.

      - Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, związane z wykonaniem przedmiotu umowy , zostało wyliczone przez Wykonawcę i wskazane w ofercie oraz jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

      - Wykonawca otrzyma zapłatę w ciągu 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu w jego siedzibie faktury wraz z protokołem odbioru końcowego oraz zestawieniem i oświadczeniami, o których mowa w § 13 ust. 4.

§ 4

Kierownictwo budowy i nadzór inwestorski

            - Kierownikiem robót będzie  ….................................... posiadający/a uprawnienia nr …....................... w specjalności drogowej.

            - Zamawiającego na budowie będzie reprezentować inspektor nadzoru Pan Piotr Niczyporuk

            - Zmiana osoby wskazanej w ust.1 na inną osobę wymaga aneksu do umowy sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w § 15 ust.2 pkt 2.3.

§ 5

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze swoją ofertą, wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo (na roboty budowlane), a także projektu jej zmiany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (na roboty budowlane), poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy i jej zmiany.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w umowie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie dostawy, usługi lub roboty budowlanej, nie później jednak niż do dnia zakończenia niniejszej umowy.

- Zamawiający w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 1 i 6 może w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy i projektu jej zmiany oraz może zgłosić sprzeciw do umowy i jej zmiany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,50 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu nie dotyczy umów o podwykonawstwo wartości większej niż 50.000,00 złotych.

§ 6

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- wykonywanie robót budowlanych objętych zakresem zamówienia wskazanym w § 1 ust. 2 lit. b) – i) niniejszej umowy

- Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zrn.).

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy wykaz osób (bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL ) pracowników wykonujących czynności, określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 2 pkt 9) do 12) umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7

Ubezpieczenie

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem związanym z realizacją przedmiotu umowy, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zakresie zgodnej z przedmiotem zamówienia działalności na kwotę nie niższą niż 100.000,00 złotych.

- Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni od daty wystawienia polisy.

- W przypadku nie ubezpieczenia przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, nie odnowienia polisy przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy i nie dokonania cesji polisy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć przedmiot umowy na koszt Wykonawcy. Koszt poniesiony na ubezpieczenie przedmiotu umowy potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, lub jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony przewidują naliczanie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za:

- każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,10 %

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, jednak nie więcej niż 20 % tego

wynagrodzenia,

- każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3 % wartości brutto elementów robót , w których stwierdzono wady, jednak nie więcej niż 30 % tej wartości,

- odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1,

- brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 % należnego im wynagrodzenia,

- nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości należnych z tego tytułu odsetek ustawowych za opóźnienia,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (robót budowlanych) lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy,

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1000 złotych,

- każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wskazanych w § 6

ust. 1 Umowy - w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

- każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez Podwykonawcę na umowę o pracę osób wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy - w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez Wykonawcę dopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

- za nieprzedłożenie dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 4 Umowy, w wysokości 200,00 złotych za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na jego złożenie,

- za nieterminowe przedkładanie dokumentów, o których mowa w § 6 ust.5, w wysokości 200,00 złotych za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich złożenie.

- Zamawiający z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

- Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary w dowolnym terminie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy – z wynagrodzenia za wykonanie umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 9

Realizacja przedmiotu umowy

  - Inspektor nadzoru przekaże kierownikowi budowy - teren budowy i dziennik budowy oraz użyczy na czas trwania budowy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

  - W miarę postępu robot budowlanych kierownik budowy zgłasza do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty Inspektorowi nadzoru - równocześnie przedkładając książkę obmiarów, a po jej zatwierdzeniu przedkłada powykonawcze kosztorysy robót i sporządza protokół odbioru częściowego i/lub końcowego robót. Inspektor nadzorusprawdza, potwierdza i odbiera faktycznie wykonane roboty (akceptując książkę obmiarów i kosztorysy powykonawcze i podpisuje protokół odbioru częściowego i/lub końcowego robót). Kosztorys powykonawczy oraz protokół odbioru częściowego i końcowego robót (tzw. płatniczy) musi być każdorazowo podpisany przez kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru i koordynatora.

  - Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia w kolejności:

- obmiary robót sporządzone w książce obmiaru robót, w terminie 21 dni od daty ich otrzymania,

- kosztorysy powykonawcze, w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.

  - Wykonawca zapewnia na swój koszt obsługę geodezyjną, w tym na żądanie Zamawiającego dokonanie przez geodetę wskazanych pomiarów oraz przekazanie wykonanych pomiarów Zamawiającemu.

  - W przypadku wystąpienia:

- robót zamiennych – kierownik budowy sporządza protokół konieczności i kosztorysy szczegółowe na podstawie:

- w pierwszej kolejności roboty należy wyceniać według cen jednostkowych z kosztorysów ofertowych,

- w drugiej kolejności roboty należy wyceniać w oparciu o KNR - y oraz na podstawie zastosowanych w kosztorysie ofertowym stawek do kosztorysowania R, M, S, Kp, Kz, Z),

po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru przedmiarów robót zamiennych.

Ceny wyrobów budowlanych należy przyjąć (jako średnie z kosztami zakupu, a ceny pracy sprzętu jako średnie) z aktualnych wydawnictw Sekocenbud.

- robót w ilości większej niż to wynika z przedmiaru, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, a nieobjętych umową podstawową - kierownik budowy sporządza protokół konieczności oraz kosztorysy na podstawie cen jednostkowych tych robót, wskazanych w kosztorysie ofertowym przetargowym,

- robót nie ujętych w dokumentacji (w tym w przedmiarze) na skutek błędu, których wykonanie

jest konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, i których z przyczyn technicznych,

gospodarczych lub organizacyjnych nie można oddzielić od zamówienia podstawowego –

kierownik budowy sporządza protokół konieczności oraz kosztorysy tych robót (z podaniem

kosztorysowej podstawy wyceny oraz na podstawie zastosowanych w kosztorysie ofertowym

stawek do kosztorysowania R, M, S, Kp, Kz, Z). Wyceny robót należy dokonywać przy

zastosowaniu KRN-ów, a ceny wyrobów budowlanych i pracy sprzętu przyjmować należy na

podstawie aktualnych wydawnictw Sekocenbud (dla materiałów M- z kosztami zakupu ceny

średnie, dla pracy sprzętu S-ceny średnie),

- robót zaniechanych – zakres robót strony umowy określą w protokole konieczności robót, a ich wartość zostanie wyliczona na podstawie kosztorysów ofertowych.

  - Przed rozpoczęciem wykonywania albo zaniechania robót, określonych w ust. 5, kierownik budowy sporządza protokół konieczności, który po podpisaniu przez Inspektora nadzoru jest podstawą zawarcia przez strony aneksu do umowy.

Załącznikiem do protokołu konieczności jest kosztorys robót.

  - W przypadku uznania przez Zamawiającego, że przedłożone przez Wykonawcę wyniki pomiarów, prób lub badań mogą być nieprawidłowe, zleci on na swój koszt ponowne pomiary, próby i badania.

Jeżeli wyniki wykażą, że zastosowane wyroby budowlane, urządzenia, techniki i technologie są niezgodne z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i przepisami, to kosztami przeprowadzenia pomiarów, prób i badań zostanie obciążony Wykonawca oraz zostaną one potrącone z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z innej należności Wykonawcy. W przeciwnym przypadku koszty obciążą Zamawiającego

  - Kierownik budowy wpisem w dzienniku budowy zgłasza zakończenie robót i gotowość obiektu budowlanego do odbioru, co potwierdza inspektor nadzoru stosownym wpisem.

§ 10

Warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo fakturą końcową, wystawioną za roboty budowlane.

2. Wykonawca może złożyć Zamawiającemu fakturę pod warunkiem wcześniejszego podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego.

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z treścią ust. 2, faktura zostanie zwrócona bez księgowania.

4. W przypadku zawarcia umów, o których mowa w § 5, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury zestawienie zobowiązań, za zrealizowane roboty budowlane, usługi i dostawy, wynikających z zawartych umów ze wszystkimi podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, wraz z ich oświadczeniami o otrzymaniu przysługujących im wymagalnych należności.

5. Zapłata za roboty powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie uiszczona po udokumentowaniu całości należnej zapłaty na ich rzecz przez Wykonawcę.

6. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na podstawie zaakceptowanych umów, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, zgodnie z art. 143 c P. z. p.

Kwota zapłaconego wynagrodzenia zostanie potrącona z należności Wykonawcy.

7. Gmina Miejska Świdnik oświadcza, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada nr NIP 7122904551.

8. Za nieterminową zapłatę faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 11

Odbiór końcowy

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15 w Biurze Obsługi Klienta pismo, w którym zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego i załączy:

      - kompletną dokumentację powykonawczą budowy w wersji papierowej (1 egzemplarz),

      - geodezyjne pomiary powykonawcze ze stwierdzeniem starostwa powiatowego o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2 egzemplarze),

      - dokumenty potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom,

      - warunki udzielonej gwarancji

2. Zamawiający w terminie 7 dni, od daty złożenia dokumentów wskazanych w ust. 1, potwierdzi na piśmie gotowość (lub jej brak) do odbioru końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbioru i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru.

3. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru, że przedmiot umowy posiada wady, Zamawiający może:

a) w przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczyć termin nie krótszy niż 14 dni na usunięcie wad lub odstąpić od umowy,

b) w przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni, na usunięcie wad.

4. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu na zlecenie usunięcia wad innemu uprawnionemu podmiotowi, i obciążenia kosztami Wykonawcę lub potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia za umowę.

5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury i rozliczenia zapłaty Wykonawcy.

§ 12

Rękojmia i  gwarancja

1. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres …. miesięcy.

2. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Strony uzgadniają, że w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie przeprowadzał z udziałem Wykonawcy coroczne przeglądy, mające na celu ujawnienie ewentualnych wad w wykonanym obiekcie.

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia.

6. Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych nie jest możliwe w terminie 14 dni, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

7. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 5 i 6,  Zamawiający zleci usunięcie wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrąci te koszty z dowolnej należności Wykonawcy.

8. Na okoliczność usunięcia wad sporządzony zostanie protokół z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

9. W razie ujawnienia przez Zamawiającego wad, termin gwarancyjny zostanie wydłużony o okres czasu, który upłynie pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wad i datą usunięcia wad.

§ 13

Odbiór ostateczny

- Odbiór ostateczny odbędzie się na wniosek Zamawiającego, a informacja o odbiorze zostanie przesłana Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający dokona przeglądu z tytułu gwarancji i rękojmi przed upływem okresu gwarancji i rękojmi z udziałem Wykonawcy.

W przypadku nie przybycia przedstawicieli Wykonawcy (mimo skutecznego powiadomienia) Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia samodzielnie przeglądu oraz sporządzenia stosownego protokołu.

§ 14

Odstąpienie od umowy

    - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

1) Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy pomimo wygrania przetargu w ciągu jednego miesiąca od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy,

  - Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowy,

  - Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację na okres dłuższy od jednego miesiąca,

  - Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej celem przekształcenia lub restrukturyzacji,

  - został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,

  - Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy w taki sposób, że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma on terminu realizacji, co spowoduje straty Zamawiającego,

  - Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie, który upłynął, a opóźnienie wynosi minimum 14 dni.

    - Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, to Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni:

- sporządzić protokół określający stan zaawansowania robót według stanu na dzień odstąpienia, i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia,

- zabezpieczyć już wykonane roboty na swój koszt,

- usunąć niezwłocznie z terenu budowy urządzenia i obiekty zaplecza budowy, przez niego dostarczone lub wzniesione,

- W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić innemu podmiotowi:

      - sporządzenie protokołu stanu zaawansowania robót budowlanych,

      - zabezpieczenie wykonanych robót,

      - usunięcie z terenu budowy urządzeń i obiektów zaplecza budowy, dostarczonych lub wzniesionych przez Wykonawcę, a związanymi z tym kosztami obciążyć Wykonawcę lub potrącić te koszty z wynagrodzenia  umownego lub z dowolnej należności Wykonawcy.

    - Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, to Zamawiający może dokonać odbioru robót, zrealizowanych zgodnie z umową i wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, oraz zapłacić za nie.

    - Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy z winy Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

- Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu trzech miesięcy od terminu płatności  ustalonego w warunkach umowy,

- Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie mógł pokrywać zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności zobowiązań finansowych,

- Zamawiający utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru przedmiotu umowy.

    - Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego, to Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni:

  - sporządzić protokół określający stan zaawansowania robót według stanu na dzień odstąpienia, i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia,

  - zabezpieczyć wykonane już roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Zamawiającego

  - przedłożyć Zamawiającemu wycenę materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową,

  - zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót już wykonanych, zabezpieczających, materiałów, konstrukcji i urządzeń, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu budowy.

  - Przekazać protokólarnie teren budowy Zamawiającemu.

    - Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego, to Zamawiający jest zobowiązany w terminie 14 dni:

    - dokonać odbioru robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłacić za nie,

    - dokonać odbioru i odkupić materiały, konstrukcje i urządzenia, określone w ustępie 5c),

    - zapłacić Wykonawcy za nierozliczone w inny sposób koszty budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

    - przejąć od Wykonawcy teren budowy.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

8. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

9. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy (jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego), będzie następujący:

  - w przypadku wykonania części robót budowlanych nastąpi odliczenie wartości robót niewykonanych od ogólnej wartości przedmiotu umowy,

  - kosztorys robót niewykonanych przygotuje Wykonawca i uzyska akceptację Zamawiającego,

  - wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie wykonanych robót oraz związane z kosztami budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy zostanie wyliczone na podstawie kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego, w oparciu o stawki, narzuty i ceny czynników produkcji przyjęte z zeszytów Sekocenbud (jako średnie) aktualnych dla terminu odstąpienia. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą w pierwszej kolejności Katalogi Nakładów Rzeczowych, w drugiej kolejności Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 15

Zmiana umowy

  - Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, w formie aneksu.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie i na warunkach:

Zmiana technologii wykonania robót budowlanych w sytuacjach, gdy:

1) proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo i technicznie,

- pozwala na zmniejszenie kosztów i  kosztów eksploatacji,

- poprawia warunki bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie.

  - Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

- stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia (roboty zaniechane),

- niemożliwości wykonania całego zakresu zamówienia z przyczyn technicznych, prawnych, finansowych lub organizacyjnych.

  - Zwiększenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o:

    - roboty w ilości większej niż to wynika z przedmiaru pod warunkiem, że wykonanie tych robót jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego,

    - roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na skutek błędu pod warunkiem, że wykonanie ich jest konieczne do wykonania zamówienia podstawowego, i których z przyczyn technicznych, gospodarczych lub organizacyjnych nie można oddzielić od zamówienia podstawowego.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, o której mowa w § 4 ust.1 na inną osobę, na podstawie aneksu sporządzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy. Okolicznościami uzasadniającymi wniosek są niezależne od stron umowy zdarzenia losowe uniemożliwiające osobistą realizację umowy przez osobę wskazaną w § 4 ust.1, w szczególności jej choroba, śmierć lub rozwiązanie umowy o pracę, jeżeli dysponowanie osobą odbywało się na podstawie stosunku pracy. Do wniosku dołączyć należy oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że osoba zaproponowana przez Wykonawcę posiada co najmniej takie same uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jak osoba zastępowana.

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:

    - ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług ( VAT ) odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,

    - zwiększenia ilości robót w stosunku do przedmiaru oraz wykonanie robót nie ujętych w dokumentacji projektowej w przypadkach określonych w pkt 2.2,

    - zmniejszenia ilości robót, w sytuacjach określonych w pkt 2.1.

  - Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana:

- warunkami atmosferycznymi – w szczególności długotrwałymi opadami deszczu lub śniegu, porywistym wiatrem, niskimi i wysokimi temperaturami powietrza, które to przyczyny uniemożliwiają lub utrudniają w wysokim stopniu wykonanie robót zgodnie z technologią i przepisami bhp,

- opóźnienia w przyłączeniu obiektu do sieci ogólnomiejskiej przez gestorów mediów , powstałe z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

- ujawnieniem niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby,

- zwiększeniem zakresu rzeczowego, o ile nie będzie ich można wykonywać równolegle z zamówieniem,

- wadami dokumentacji projektowej, gdy konieczność ich usunięcia wymaga wprowadzenia zmian przez projektantów, uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych itp.

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym terminie – o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

- wydłużeniem terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji przez Wykonawcę i Zamawiającego, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę i Zamawiającego należytej staranności,

- następstwem wprowadzenia zmian w przepisach prawa.

Fakty te muszą być odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru, lub informacja o nich przekazana Zamawiającemu na piśmie.

W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.

  - Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 2.1 - 2.5 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę i uzyskanie zgody drugiej strony umowy.

  - Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego „Kosztorys zamienny”, opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystępujących w kosztorysie ofertowym materiałów, sprzętu i urządzeń według zasad określonych w § 9 umowy.

  - Bez zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace mające na celu niezwłoczne zapobieżenie awarii, szkodzie lub utracie życia i zdrowia, o czym Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zamawiającego.

§ 16

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem § 15 niniejszej umowy podlega unieważnieniu.

§ 17

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane.

§ 18

Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 19

Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności pieniężne, wynikające      z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu cesji (przelewu wierzytelności) na rzecz osób trzecich.

§ 20

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:								Wykonawca:

1. ……………………………					1. ………………………………

2. ……………………………					2. ………………………………

# Footnotes

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.