Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY NR ..............

zawartej w dniu ................. 2020 r. w  Świdniku pomiędzy:

Gminą Miejską Świdnik 21-040 Świdnik ul. Wyspiańskiego 27, którą reprezentują:

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a .............................................................................. z siedzibą w ……………….

posiadającym REGON nr …........ i NIP nr ….............

które reprezentują:

1. ………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r.poz.1843 z późn. zm.). w trybie przetargu nieograniczonego nr …............ o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i usług pod nazwą:

Przebudowa ul. Krańcowej w Świdniku w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Pileckiego do zjazdu na ogródki działkowe
 - projektuj i buduj.

2.    Zakres przedmiotu zamówienia:

1) Dokumentacja projektowa.

2) Realizacja robót budowlanych

- Dokumentacja projektowa

- W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy:

- Projekt budowlany zawierający projekt zagospodarowania terenu oraz wszystkie niezbędne branżowe projekty architektoniczno-budowlane np. projekt zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji m. in. z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i ciepłowniczej itp.);

- Projekty wykonawcze branżowe;

- Projekty rozbiórek (jeżeli będą wymagane) wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami, opiniami i zgodami właścicieli.

- Informacja BIOZ,

- Aktualna mapę do celów projektowych ( w formie papierowej oraz numerycznej zwektoryzowanej w formacie dxf)

- Przedmiar robót i kosztorysy Wykonawcy,

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, obejmujące obszar oddziaływania projektowanych inwestycji, zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem,

- Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji,

- Operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany),

- Opinia geotechniczna (ustalenie warunków gruntowo-wodnych do projektowania)

- Inne opracowania niezbędne do zrealizowania zadania zgodnie z przepisami prawa.

- Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia itp.:

- Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania terenu w zakresie przedmiotu zamówienia,

- Wniosek i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (jeżeli będzie wymagana),

- Wniosek i decyzja pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana),

- Wniosek i ostateczne zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

- Wykonawca uzyska również swoim staraniem i na swój koszt:

- Aktualną mapę do celów projektowych (w formie papierowej oraz numerycznej zwektoryzowanej w formacie dxf)

- Wypis i wyrys z rejestru gruntów lub innych dokumentów, wydanych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalających na ustalenie stron postępowania, zawierające co najmniej numery działek ewidencyjnych oraz, o ile zostały ujawnione: numery ich ksiąg wieczystych, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- Warunki i uzgodnienia od gestorów sieci

- Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania

i uzgodnienia.

- Wszelkie niezbędne materiały do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Roboty budowlane

Roboty budowlane wykonane w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego projekt.

1) W ramach robót budowlanych:

a) Przygotowanie terenu pod budowę w tym: rozbiórki (np. ogrodzenia) i utylizacja istniejących obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją, wycinka drzew i krzewów, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wyprofilowanie terenu, roboty ziemne. W związku z przygotowaniem terenu budowy należy uwzględnić istniejące obiekty, warunki gruntowo-wodne podłoża, oraz istniejące sieci przebiegające w terenie.

b) Usunięcie kolizji,

c) Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej,

d) Profilowanie terenów zielonych i zakładanie trawników na terenach objętym robotami budowlanymi i oddziaływaniem budowy.

e) Roboty budowlane nieprzewidziane w projekcie, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania budowanych obiektów.

f) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (papierowej i elektronicznej zwektoryzowanej w formacie dxf)

    - Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

Planowana do budowy ścieżka rowerowa wraz ze zjazdami winna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.)

Konstrukcja planowanej ścieżki rowerowej powinna być wykonana z nawierzchni bitumicznej składającej się z minimum dwóch warstw. Obramowanie ścieżki rowerowej od strony terenów zielonych stanowić będą obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100cm w kolorze czerwonym.

Konstrukcję zjazdów należy wykonać z nawierzchni bitumicznej składającej się z minimum dwóch warstw na minimum dwóch podbudowach. Minimalna grubość konstrukcji zjazdów powinna odpowiadać minimalnej grubości podanej w tablicy 10.1 w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych opublikowanym jako załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. dla kategorii ruchu KR1.

5.  Przedmiot umowy określa:

    - Program funkcjonalno-użytkowy,

    - Oferta przetargowa Wykonawcy.

§ 2

Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy - od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2021 r.

2.	Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę przekazania Zamawiającemu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik zawiadomienia o zakończeniu przedmiotu umowy lub datę przekazania Zamawiającemu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik pisma organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania obiektu lub wyrażeniu zgody na użytkowanie obiektu, jeżeli takie będzie wymagane. Zamawiający potwierdzi datę zakończenia na piśmie oraz w protokole odbioru końcowego.

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowego zapoznania się z programem funkcjonalno-użytkowym, nie stwierdza występowania w nim wad, przyjmuje go bez uwag oraz potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

brutto:................................. zł,

(słownie: ......................................................................................................................................), w tym podatek VAT w wysokości 23% w kwocie: ......................................zł,

netto:…..............................  zł.

2.	Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, zostało wyliczone przez Wykonawcę i wskazane w ofercie oraz jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

3.	W związku z wystąpieniem przesłanek wskazanych w przepisach art. 108a ust. 1a-1e Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) (Dz.U. z 2020 r., poz. 106, t.j.), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto. Płatność zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej płatności, tj. kwota netto trafi na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, zaś kwota podatku VAT na wydzielony rachunek VAT kontrahenta.

- W cenie oferty uwzględniono wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Niezależnie od zakresu robót wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z:

1) doprowadzeniem terenu robót oraz terenu przyległego do prowadzonych robót po ich wykonaniu do stanu pierwotnego, usunięciem, wywozem i zagospodarowaniem materiałów rozbiórkowych, nadmiaru mas ziemnych oraz nadmiaru zdjętego humusu,

2) rekompensatą ewentualnych szkód osobom trzecim, w związku z wykonywaniem robót,

3) usuwaniem kolizji z istniejącą infrastrukturą wynikłych przy realizacji zamówienia
w związku z wykonywaniem robót,

4) organizacją placu budowy,

5) wykonaniem czynności objętych zakresem zadania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, BHP, p.poż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi i środowiska i zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia.

- Uznaje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej uzyskał potrzebne informacje dotyczące warunków terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj robót oraz materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia robót oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły dotyczyć oferty przetargowej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający dopuszcza zlecenie wykonania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć na podstawie posiadanego przez Wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1. Wykonanie takich robót zlecone będzie poprzez sporządzenie stosownego aneksu do umowy.

- Wykonawcy poza przypadkiem określonym w ust. 7 oraz w § 20 ust. 5 nie przysługuje 	prawo do żądania podwyższenia wynagrodzenia bez względu na to, czy w czasie zawarcia umowy istniała możliwość przewidzenia rozmiaru lub kosztów prac.

- Podstawą do rozliczenia dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, t.j.), wykraczających poza przedmiot zamówienia podstawowego będą kosztorysy opracowane przez Wykonawcę, pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie następujących założeń:

1) ceny składników, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiałów (M) , cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) oraz wskaźnik zysku zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, o których mowa w § 6 ust. 8,  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie, brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

2) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w w/w kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNNR lub w przypadku ich braku zastosowane zostaną pozycje z KNR, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 4

Warunki płatności

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo fakturą końcową, wystawioną za usługi i roboty, w terminach:

- w roku 2020 do kwoty 0,00 zł,

- w roku 2021 pozostałą kwotę.

2.	Wykonawca może złożyć Zamawiającemu fakturę pod warunkiem wcześniejszego podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

3.	Wykonawca ma obowiązek wskazać rachunek bankowy do spełnienia świadczenia, który będzie znajdował się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „białej liście”) zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) (Dz.U. z 2020 r., poz. 106, z późn.zm.).

4.	W przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z treścią ust. 2, faktura zostanie zwrócona bez księgowania.

5.	W przypadku zawarcia umów, o których mowa w § 8, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury zestawienie zobowiązań, za zrealizowane roboty budowlane, usługi i dostawy, wynikających z zawartych umów ze wszystkimi podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, wraz z ich oświadczeniami o otrzymaniu przysługujących im wymagalnych należności, a w przypadku faktury końcowej oświadczenia o uregulowaniu na ich rzecz całości należnego wynagrodzenia za roboty realizowane w ramach umowy podwykonawstwa.

6.	Zapłata za roboty powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom zostanie uiszczona po udokumentowaniu całości należnej zapłaty na ich rzecz przez Wykonawcę.

7.	Wykonawca otrzyma zapłatę w ciągu 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu w jego siedzibie faktury wraz z protokołem odbioru końcowego oraz zestawieniem i oświadczeniami, o których mowa w ust.5.

8.	W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na podstawie zaakceptowanych umów, Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, na warunkach określonych tak, jak w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn.zm.). Kwota zapłaconego wynagrodzenia zostanie potrącona z należności Wykonawcy.

9.	Gmina Miejska Świdnik oświadcza, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada nr NIP 7122904551.

10.	Za nieterminową zapłatę faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki za opóźnienie.

11.	E-faktury:

      - Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie pdf: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn.zm.),

      - Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail:……………………,

      - Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego,

      - Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail:……..…,

      - W przypadku wystawienia i dostarczenia faktury w formie elektronicznej nie jest dopuszczalne równoczesne wystawienie faktury w formie papierowej.

§ 5

Kierownictwo budowy i nadzór inwestorski

1.	Kierownikiem budowy będzie ……........................ posiadający/a uprawnienia nr ……....................... w specjalności drogowej.

2.	Dokumentację, której sporządzenie wymaga posiadania uprawnień w specjalności drogowej wykonywać będzie osobiście ………………………….

3. Zamawiającego na budowie będzie reprezentował inspektor nadzoru/koordynator …………………………….. w zakresie robót drogowych oraz jeżeli będzie wymagany:

1) inspektor nadzoru……............................ w zakresie robót związanych z sieciami, instalacjami i urządzeniami cieplnymi, wentylacyjnymi, gazowymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi,

2) inspektor nadzoru………………………..w zakresie robót związanych z sieciami, instalacjami

i 	urządzeniami elektrycznymi, elektroenergetycznymi i teletechnicznymi.

4.	W przypadku zmiany osób wymienionych w ust. 1-2, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że osoba zastępująca posiada wymagane uprawnienia. Zmiana ta musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie dokumentacji projektowej, do:

1)	Pozyskania wymaganych prawem opinii, warunków technicznych, uzgodnień, decyzji, w tym (jeżeli będzie wymagana) decyzji pozwolenia na budowę lub/i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego,

2)	wykonania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartą umową, zasadami wiedzy technicznej oraz normami,

3) uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych,

4) uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego,

5) wykonania dokumentacji jako kompletnej, uzgodnionej z właściwymi instytucjami, opracowanej zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego,

6) przed przystąpieniem do robót budowlanych przekazania Zamawiającemu w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik dokumentacji projektowej (w wersji papierowej i elektronicznej) i zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wykonania robót budowlanych oraz kosztorysu szczegółowego robót budowlanych wraz z protokołem przekazania i oświadczeniem, że:

a) dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym,

b) wersja papierowa dokumentacji jest jednobrzmiąca z wersją elektroniczną.

2. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie robót budowlanych do:

1)	wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa, zawartą umową oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) zapewnienia kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów i sprzętu,

3)	zapewnienia kompletnej obsługi geodezyjnej (w tym m. in. wytyczenia geodezyjnego nowych obiektów i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) w ramach kosztów własnych,

4) przestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej na terenie robót,

5)	stosowania na budowie wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i obowiązującymi przepisami,

6) zapewnienia w czasie wykonywania robót:

a) bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy,

b) niezbędnych tymczasowych dróg dojazdowych,

c) wszelkich osłon, ogrodzeń, trwale i skutecznie odgradzających teren robót, świateł, znaków ostrzegawczych i itp.

7)	prowadzenia robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umowy nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków życia oraz dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg,

8)		uporządkowania terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną umową
	Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście w teren,

9)	doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych robotach,

10)	organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach
		szczegółowych,

11)		podpisania stosownych umów z dostawcami mediów na potrzeby budowy i ponoszenia
 	kosztów mediów,

12)	udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom działającym na zlecenie
	 Zamawiającego i realizujących zamówienie na terenie robót,

13)	Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora nadzoru o wszystkich problemach
		lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu
 umowy, w tym poinformować Zamawiającego o niemożności wykonania przedmiotu
	 	umowy w terminie umownym.

3.	Wykonawca rozpocznie roboty budowlane nie wcześniej, jak po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego.

4.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

5.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót.

6.	Strony zgodnie ustalają, że niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawnych.

7.	Wykonawca podczas wykonywania obowiązków wynikających z umowy jest zobowiązany do stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

8.	Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys inwestorski sporządzony metodą szczegółową wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów i sprzętu. Kosztorys ten stanowił będzie podstawę obliczenia ewentualnego wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania robót, o których mowa w § 3 ust. 9 oraz w przypadku odstąpienia od umowy.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do:

1) organizowania i uczestniczenia w spotkaniach roboczych,

2) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego, w zakresie pozyskania wymaganych prawem warunków technicznych do projektowania, decyzji, opinii i uzgodnień,

3) uzgadniania na bieżąco, w terminie do 14 dni,  przedkładanych przez Wykonawcę propozycji rozwiązań projektowych lub informowania o stwierdzonych wadach,

4) dokonania odbioru dokumentacji,

5)	przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciągu 14 dni od odbioru dokumentacji oraz użyczenia na okres trwania budowy jednego kompletu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

6) dokonania odbioru robót budowlanych.

2.	Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność Wykonawcy za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§ 8

Podwykonawstwo

1.	Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

2.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo (na roboty budowlane), a także projektu jej zmiany.

3.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (na roboty budowlane), poświadczonej za zgodnością z oryginałem kopii zawartej umowy i jej zmiany.

4.	Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5.	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1)	zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym,

2)	przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony,

3)	termin wykonania umowy przez Podwykonawcę musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie,

4) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających wypłatę

wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz

Wykonawcy, za zakres robót wykonanych przez Wykonawcę.

6.	Wykonawca jest zobowiązany do określenia w umowie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie dostawy, usługi lub roboty budowlanej, nie później jednak niż do dnia zakończenia niniejszej umowy.

7.	Zamawiający w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5 i 6 może w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy i projektu jej zmiany oraz może zgłosić sprzeciw do umowy i jej zmiany.

8.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodnością z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,50 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług o wartości większej niż 50.000,00 złotych.

9.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

10.	Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

11.	Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren robót i rozpoczęcia prac.

§ 9

Ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem związanym z realizacją przedmiotu umowy, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - posiadania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 złotych.

- Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu dokumentu określonego w ust. 2 pkt 1) przedłożyć Zamawiającemu jego kserokopię, potwierdzoną za zgodnością z oryginałem, w terminie do 14 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

- W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, lub jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na ubezpieczenie go przez Zamawiającego w przypadku, gdy w sytuacjach określonych w ust. 3 i 4 nie przedłoży kserokopii odnowionego dokumentu lub nie przedłuży terminu ważności wniesionej polisy albo nie wniesie nowej polisy. Koszt ubezpieczenia zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony przewidują naliczanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za:

1) każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, jednak nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia,

2) każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wartości brutto elementów robót, w których stwierdzono wady, jednak nie więcej niż 30 % tej wartości,

3) odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,

4) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
– w wysokości 1 % należnego im wynagrodzenia,

5) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości należnych z tego tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie,

6) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (robót budowlanych) lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy,

7) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodnością z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy,

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie określonym w § 8 ust. 6 i 7 – w wysokości 1000 złotych,

9)	każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wskazanych w § 14 ust. 1 Umowy - w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu (w przypadku niepełnego miesiąca, proporcjonalnie do okresu niezatrudnienia),

10)	każdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez Podwykonawcę na umowę o pracę osób wskazanych w § 14 ust. 1 Umowy - w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez Wykonawcę dopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu (w przypadku niepełnego miesiąca, proporcjonalnie do okresu niezatrudnienia),

11)	za nieterminowe przedkładanie dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 4, w wysokości 200,00 złotych za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich złożenie,

12) za nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodnością z oryginałem polisy ubezpieczeniowej w sytuacji określonej w § 9 ust. 3 – w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843,z późn.zm.) zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

5. Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez drugą stronę o żądaniu zapłaty.

6. Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary w dowolnym terminie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy – z wynagrodzenia za wykonanie umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 11

Odbiór dokumentacji projektowej

1.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, ul. S. Wyspiańskiego 27 w Biurze Obsługi Klienta – jeden komplet dokumentacji projektowej wraz z protokołem przekazania.

2.	Zamawiający w terminie 7 dni zweryfikuje otrzymaną dokumentację.

3.	Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dokumentacja projektowa posiada wady, to może:

1) w przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczyć termin nie krótszy niż 14 dni do usunięcia wad,

2) w przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni, na usunięcie wad.

4.	Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.

5.	Zamawiający przekaże Wykonawcy zweryfikowaną dokumentacje projektową, celem pozyskania zaświadczenia o braku podstaw do sprzeciwu wykonania robót budowlanych.

6.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wykonania robót budowlanych.

§ 12

Realizacja robót budowlanych

1.	W miarę postępu robót budowlanych kierownik robót zgłasza do odbioru inspektorowi nadzoru elementy wykonanych robót.

2.	Inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych robót.

3.	Kierownik robót, w imieniu Wykonawcy, zgłasza na piśmie zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego, a inspektor nadzoru potwierdza ten fakt.

4.	Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający uzna, że przedłożone przez Wykonawcę wyniki pomiarów, prób lub badań mogą być nieprawidłowe, to zleci na swój koszt ponowne pomiary, próby lub badania.

5.	W przypadku wykazania, że zastosowane wyroby budowlane, urządzenia, techniki i technologie są niezgodne z umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, kosztami przeprowadzenia czynności zostanie obciążony Wykonawca i zostaną one potrącone z wynagrodzenia lub innej należności Wykonawcy. W przeciwnym przypadku koszty obciążą Zamawiającego.

§ 13

Odbiór końcowy

1.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik ul. S. Wyspiańskiego 27 w Biurze Obsługi Klienta pismo, w którym zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego i załączy:

1) kompletną dokumentację powykonawczą budowy w wersji papierowej (1 egzemplarz),

2) geodezyjne pomiary powykonawcze ze stwierdzeniem starostwa powiatowego o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2 egzemplarze w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej zwektoryzowanej w formacie dxf),

3) dokumenty potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom,

4) warunki udzielonej gwarancji (wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do umowy),

5) pismo organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania obiektu lub wyrażeniu zgody na użytkowanie obiektu - jeżeli takie będzie wymagane.

2.	Zamawiający w terminie 14 dni, od daty złożenia dokumentów wskazanych w ust. 1, potwierdzi na piśmie gotowość (lub jej brak) do odbioru końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbioru i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru.

3.	W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru, że przedmiot umowy posiada wady, Zamawiający może:

a) w przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczyć termin nie krótszy niż 14 dni na usunięcie wad lub odstąpić od umowy,

b) w przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni, na usunięcie wad.

4.	W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub niewywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu na zlecenie usunięcia wad innemu uprawnionemu podmiotowi, i obciążenia kosztami Wykonawcę lub potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia za umowę lub dowolnej wierzytelności Wykonawcy.

5.	Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury i rozliczenia zapłaty Wykonawcy.

§ 14

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

1.	Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty budowlane.

2.	Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn.zm.).

3.	W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) poświadczoną za zgodnością z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn.zm.) - tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

5.	Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 2 pkt 9) do 11) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

6.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

    - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę …............ złotych,

słownie: .................................................................................................................złotych.

    - Zabezpieczenie jest wniesione w formie …...............................................................

    - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z Umową wykonania Przedmiotu Umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

§ 16

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pieniądzu, część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowiącej 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego wraz z odsetkami (za okres zdeponowania) wynikającymi z umowy rachunku bankowego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Świdnik, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

Pozostała część kwoty zabezpieczenia w wysokości 30% zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

Tak utworzona kwota zwrócona zostanie po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego wraz z odsetkami za okres zdeponowania, wynikającymi z umowy rachunku bankowego zawartego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Świdnik, na którym była przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

      - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeniach podmiotów, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299 z późń. zm.), okres ich obowiązywania powinien być nie krótszy niż 30 dni licząc od daty odbioru końcowego.

      - Dokumenty gwarancyjne wniesione jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesione w formach: gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeniach podmiotów, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299 z późń. zm.) powinny być przekazane najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót i być ważne do daty co najmniej 15 dni późniejszej od daty upływu okresu rękojmi. Oryginały tych dokumentów po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego muszą zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

      - W przypadku niewniesienia dokumentów gwarancyjnych lub przedstawienia dokumentów wadliwych, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ……... miesięcy  przekazując Zamawiającemu warunki gwarancji, wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do umowy.

2.	Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.	Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4.	Strony uzgadniają, że w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie przeprowadzał z udziałem Wykonawcy coroczne przeglądy, mające na celu ujawnienie ewentualnych wad w wykonanym obiekcie.

5.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia.

6.	Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych nie jest możliwe w terminie 14 dni, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

7.	W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 5 i 6, Zamawiający zleci usunięcie wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrąci te koszty z dowolnej należności Wykonawcy.

8.	Na okoliczność usunięcia wad sporządzony zostanie protokół z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

9.	W razie ujawnienia przez Zamawiającego wad, termin gwarancyjny zostanie wydłużony o okres czasu, który upłynie pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wad i datą usunięcia wad.

§ 18

Odbiór ostateczny

1.	Odbiór ostateczny odbędzie się na wniosek Zamawiającego, a informacja o odbiorze zostanie przesłana Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

2.	Zamawiający dokona przeglądu z tytułu gwarancji i rękojmi przed upływem okresu gwarancji i rękojmi z udziałem Wykonawcy. W przypadku nieprzybycia przedstawicieli Wykonawcy (mimo skutecznego powiadomienia), Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia samodzielnie przeglądu oraz sporządzenia stosownego protokołu.

§ 19

Odstąpienie od umowy

1.	Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn.zm) oraz w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

1)	Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy pomimo wygrania przetargu w ciągu jednego miesiąca od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy,

2)	Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych 2 krotnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowy,

3)	Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację na okres dłuższy od jednego miesiąca,

4)	Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej celem przekształcenia lub restrukturyzacji,

5)	został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,

6)	Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy w taki sposób, że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma on terminu realizacji,

7)	Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie, który upłynął, a opóźnienie wynosi minimum 30 dni.

2.	Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, to Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni:

1)	sporządzić protokół określający stan zaawansowania robót według stanu na dzień odstąpienia i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia,

2)	zabezpieczyć już wykonane roboty na swój koszt,

3)	usunąć niezwłocznie z terenu budowy urządzenia i obiekty zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,

4)	W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić innemu podmiotowi:

a)	sporządzenie protokołu stanu zaawansowania robót budowlanych,

b)	zabezpieczenie wykonanych robót,

c)	usunięcie z terenu budowy urządzeń i obiektów zaplecza budowy dostarczonych lub wzniesionych przez Wykonawcę, a związanymi z tym kosztami obciążyć Wykonawcę lub potrącić te koszty z wynagrodzenia  umownego lub z dowolnej należności Wykonawcy.

3.	Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, to Zamawiający może dokonać odbioru robót, zrealizowanych zgodnie z umową i wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, jeżeli mają one znaczenie ze względu na cel umowy oraz zapłacić za nie.

4.	Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

1) Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu trzech miesięcy od terminu płatności  ustalonego w warunkach umowy,

2) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie mógł pokrywać zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności zobowiązań finansowych,

3) Zamawiający utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru przedmiotu umowy.

5.	Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego, to Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni:

1) sporządzić protokół określający stan zaawansowania robót według stanu na dzień odstąpienia i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia,

2) zabezpieczyć wykonane już roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) przedłożyć Zamawiającemu wycenę materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową,

4) zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót już wykonanych, zabezpieczających, materiałów, konstrukcji i urządzeń, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu budowy.

6.	Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego, to Zamawiający jest zobowiązany w terminie 30 dni:

1) dokonać odbioru robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłacić za nie,

2) dokonać odbioru i odkupić materiały, konstrukcje i urządzenia, określone w ust. 5 pkt 3,

3) zapłacić Wykonawcy za nierozliczone w inny sposób koszty budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

4) przejąć od Wykonawcy teren budowy.

7.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

8.	Sposób obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy w przypadkach odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz w sytuacji określonej w ust. 3:

1) w przypadku wykonania części robót budowlanych nastąpi odliczenie wartości robót niewykonanych od ogólnej wartości przedmiotu umowy,

2) kosztorys robót niewykonanych przygotuje Wykonawca i uzyska akceptację Zamawiającego na podstawie kosztorysu określonego w § 6 ust. 8.

§ 20

Zmiana umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana:

1) koniecznością wykonania części dokumentacji jako zamiennej,

2) warunkami atmosferycznymi – w których przez okres co najmniej 3 dni niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologia lub zasadami wiedzy technicznej,

3) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4) siłą wyższą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn.zm.),

5) niemożliwością wykonywania prac ze względu na ograniczenia i nakazy spowodowane epidemią koronawirusa, zakażeniem COVID-19 co najmniej jednego pracownika realizującego umowę lub kwarantanną co najmniej dwóch pracowników realizujących umowę.

6) wydłużeniem minimalnych terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji przez Wykonawcę i Zamawiającego, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę i Zamawiającego należytej staranności,

7) wydłużeniem minimalnych terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę należytej staranności,

8) przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez Zamawiającego.

2. Informacja o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-8) musi być przekazana Zamawiającemu na piśmie, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2)-4) dodatkowo potwierdzona przez inspektora nadzoru.

3. W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami,  strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie przedmiotu umowy i/lub zmniejszenia wynagrodzenia w przypadkach:

1) konieczności wykonania części dokumentacji jako zamiennej - bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

2) gdy wykonanie całego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn prawnych, finansowych, organizacyjnych lub społecznych,

3) stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy,

4) w sytuacjach określonych w pkt 2) i 3) rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w sposób  	  	     analogiczny, jak wskazano w § 19 ust. 8.

5.	Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:

1)	ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,

2) konieczności wykonania robót dodatkowych określonych w § 3 ust. 7 na zasadach określonych w § 3 ust. 9.

6. Powyższe zmiany można wprowadzić za zgodą obu stron, w formie aneksu.

§ 21

- Prawa autorskie

1. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, obejmującej następujące pola eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia opracowań lub ich części – wytwarzania każdą techniką egzemplarzy opracowań, w tym techniką drukarską, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których opracowania utrwalono – użyczanie egzemplarzy dla potrzeb związanych z budowa w zakresie i na lokalizacji określonej numerami działek i w tytule dokumentacji projektowej,

3) udostępnienie dokumentacji projektowej potencjalnym wykonawcom w postępowaniu 
o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz stronom trzecim biorącym udział 
w procesie inwestycyjnym,

4) w zakresie wykorzystania opracowania lub jego części do celów promocji,

5) dalsze przekazywanie nabytych praw instytucjom uczestniczącym w realizacji lub finansowaniu inwestycji,

6) w zakresie wprowadzania zmian i wykonywania autorskich praw zależnych.

2. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie przez Zamawiającego lub osoby trzecie zmian co do treści i formy dokumentacji, dokonywania aktualizacji i przeróbek dokumentacji.

3. W przypadku odstąpienia od umowy i odbioru przez Zamawiającego części dokumentacji projektowej, Wykonawca:

1) przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe oraz wykonywanie praw zależnych do tej części dokumentacji,

2) wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w dokumentacji,

3) wyraża zgodę na dokończenie przedmiotu umowy przez innego uprawnionego Wykonawcę.

4. Zamawiający ma prawo korzystać z dokumentacji projektowej w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego, zrealizowanego na podstawie dokumentacji projektowej objętej umową.

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, z tytułu naruszenia przez niego majątkowych praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego, w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 22

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem § 20 niniejszej umowy podlega unieważnieniu.

§ 23

W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1986 z późn.zm.), Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)  i ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn.zm.).

§ 24

Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 25

Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności pieniężne, wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu cesji (przelewu wierzytelności) na rzecz osób trzecich.

§ 26

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający							Wykonawca

………………………………..				………………………………

…………………………………				………………………………

Załączniki:

- załącznik Nr 1 do Umowy – Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnych mu należności,

- załącznik Nr 2 do Umowy – Gwarancja jakości,

- załącznik Nr 3 do umowy - Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu całości wynagrodzenia

- załącznik Nr 4 do Umowy – Program funkcjonalno-użytkowy.

Załącznik Nr 1 do umowy Nr ……………………………………………………... z dnia ……………….. 2020r.

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy: Umowy nr ………………..………........................ z dnia ………............………………

na zadanie pn.

Przebudowa ul. Krańcowej w Świdniku w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Pileckiego do zjazdu na ogródki działkowe - projektuj i buduj.

Niniejszym wskazuję, że wykonaliśmy roboty / dostawy / usługi w okresie od …….. do ……........

Na rzecz …………………………………….. na podstawie umowy o podwykonawstwo nr………………………… z dnia…………………………

w zakresie /krótki opis/…………………………………………...........................................................

…….........................................................................................................

………………………………………………………………......,

na które opiewa faktura VAT nr…………...............………… z dnia ………...…………………….,

na kwotę ……….......……………….. zł netto , ………………………. zł brutto, z terminem zapłaty przypadającym na dzień .………………………….

W/w faktura VAT została / nie została zapłacona przez Wykonawcę / Podwykonawcę w

dniu …………………….

w wysokości ……………………….. zł brutto, tj. zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo.

Niniejszym informuję, że Wykonawca na dzień …………………………….. nie zalega wobec Naszej firmy z żadnymi zobowiązaniami wynikającymi z w/w umowy.

Z tytułu zobowiązań wynikających z wykonania wyżej wymienionych robót zwalniamy Zamawiającego w całości z długu oraz zrzekamy się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego związanych z ww. wynagrodzeniem za roboty / dostawy / usługi.

Zamawiający niniejsze zwolnienie przyjmuje.

.............................................                                         ........................................................................

/Miejscowość, data/                                                                                                    /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń/

Załącznik Nr 2 do umowy Nr ……………………………………………………... z dnia ……………….. 2019r.

GWARANCJA JAKOŚCI

Sporządzona w dniu: ……………………….............r.

1. Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): ………………………; KRS: …………….., wysokość kapitału zakładowego: ………………………. zł, będący Wykonawcą Umowy.

2. Uprawniony z tytułu Gwarancji Jakości: ………………..

3. Umowa nr ………………………………………………….., zwana w dalszej treści „Umową”.

4. Przedmiot Gwarancji Jakości obejmuje całość robót budowlanych Wykonawcy objętych przedmiotem zamówienia p.n

Przebudowa ul. Krańcowej w Świdniku w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Pileckiego do zjazdu na ogródki działkowe - projektuj i buduj

zwanych dalej „robotami”, określonych w Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią.

5. Data odbioru końcowego: …………………………………………….. roku.

Warunki Gwarancji Jakości

1. Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego że wykonany przez niego przedmiot Umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniami Wykonawcy, o których mowa w Umowie, a także z najlepszą wiedzą Gwaranta.

2. Poprzez niniejszą Gwarancję Jakości Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawców (jeśli dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w Umowie, w szczególności za wady zmniejszające wartość użytkową i techniczną przedmiotu gwarancji.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonane roboty na okres: ………………..

4. Bieg terminu Gwarancji Jakości rozpoczyna się:

a) od daty podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy

b) w przypadku wad – od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy,

c) dla wymienianych materiałów i urządzeń – z dniem ich wymiany.

5. W przypadku ujawnienia wad, termin gwarancji zostaje wydłużony o okres czasu, który upłynie pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wad i datą usunięcia wad.

6. W przypadku nieskutecznej 2 krotnej naprawy przez Wykonawcę lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji dla tych elementów biegnie na nowo od chwili protokolarnego potwierdzenia naprawy lub wykonania na nowo robót.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości także po terminie określonym w punkcie 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

8. Termin usuwania wad wynosi:

a) 14 dni, licząc od dnia pisemnego powiadomienia,

b) jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych nie jest możliwe w terminie 14 dni, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

9. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca także w przypadku, gdy powstały one:

a) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i dokumentacją projektową.

b) w wyniku błędów w dokumentacji, za którą Wykonawca jest odpowiedzialny (jeśli dotyczy).

c) w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z warunków Umowy.

10. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

11. Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad lub nie wypełni obowiązku usunięcia wady w terminie ustalonym w
 	pkt 6a lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 6b, Zamawiający będzie uprawniony
 	do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia.
 	Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za
 	Wady.

12. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac związanych z
 	usuwaniem wad.

13. Gwarant, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do wykonywania uprawnień
 	z Gwarancji Jakości przysługującej Gwarantowi wobec Producentów Urządzeń, Podwykonawców,
 	Dostawców, Usługodawców.

14. O każdej Wadzie Zamawiający powiadomi telefonicznie Gwaranta, a następnie potwierdzi zgłoszenie faksem
 	lub pocztą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia
 	przesyłana jest również faksem lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego.

15. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

16. Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym dokumencie Gwarancji
 	Jakości.

17. O zmianach w danych adresowych, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż
 	w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio
 	znany adres za skutecznie doręczoną.

18. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić
 	na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają odpowiednie przepisy
	prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

20. Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy.

21. Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej
	w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Podpisy i pieczęcie w imieniu Wykonawcy:

Załącznik Nr 3 do umowy Nr ……………………………………………………... z dnia ……………….. 2020r.

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

o uregulowaniu całości wynagrodzenia z tytułu realizowania robót w podwykonawstwie

Dotyczy: Umowy nr ………………..………........................ z dnia ………............………………

na zadanie pn.

Przebudowa ul. Krańcowej w Świdniku w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Pileckiego do zjazdu na ogródki działkowe - projektuj i buduj.

Oświadczam, że na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia, tj. ………………,

Wykonawca / Podwykonawca / dalszy Podwykonawca ……………………………… (nazwa, firma), uregulował na naszą rzecz całość należnego nam wynagrodzenia za roboty wykonywane na wyżej wymienionym zadaniu.

W związku z powyższym oświadczam, że nie będziemy kierować do Zamawiającego w przyszłości żadnych roszczeń, w tym finansowych.

.............................................                                         			  		 								........................................................................

/Miejscowość, data/                                                                                                    /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń/