WIZP-Z.271.33.2020

Świdnik, dnia 18.08.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Przebudowa ulicy Targowej w Świdniku wraz z odwodnieniem”

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z ruchu pojazdów ulicę Targową na całym zakresie przewidywanych robót?

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia Targowiska Miejskiego na czas wykonywania robót w ul. Targowej?

Odpowiedź na pytania 1-2:

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Projekt będzie podlegał uzgodnieniu w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miasta Świdnik. Na tym etapie zaproponowane rozwiązania zostaną ostatecznie przeanalizowane. Na chwilę obecną Zamawiający nie zakłada całkowitego wyłączenia 
z ruchu pojazdów ulicy Targowej oraz zamknięcia Targowiska Miejskiego. Z uwagi na zakres prac wprowadzanie ograniczeń czy też częściowe wyłączenia funkcjonowania targowiska i ulicy Targowej mogą się odbyć jedynie w porozumieniu i za zgodą Zarządcy targowiska tj. P.K. Pegimek.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający Gmina Miejska Świdnik dopuszcza możliwość przejęcia okresu gwarancyjnego na czas realizacji w/w zadania od Wykonawcy robót pn. „Mobilny LOF” w ul. Targowej?

Odpowiedź na pytanie 3:

W przypadku ingerencji w roboty zrealizowane objęte gwarancją, Wykonawca przyjmuje obowiązki wynikające z poprzedniej gwarancji.