WIZ-Z.271.1.2017.GP

WZÓR UMOWY NR ..............

zawartej w dniu ................. 2017 r. w  Świdniku pomiędzy:

Gminą Miejską Świdnik 21-040 Świdnik ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15, którą reprezentują:

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a .............................................................................. z siedzibą w ……………….

posiadającym REGON nr …........ i NIP nr ….............

które reprezentują:

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym w trybie zapytania ofertowego z dnia …………………..

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie  robót budowlanych polegających na

Wykonaniu pochylni dla niepełnosprawnych na ulicy Kosynierów w Świdniku jako część zadania pod nazwą „Alternatywa dla osiedla Wschód i usprawnienia rowerowe w mieście”.

1.1.Zakres przedmiotu umowy:

    - 1) Projekt wykonawczy budowy pochylni dla niepełnosprawnych na ulicy Kosynierów.

    - 2) Wykonanie robót budowlanych wg zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego.

    - 3) Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

2. Opis przedmiotu umowy określa:

a) warunki oferty

b) oferta przetargowa Wykonawcy

c) program funkcjonalno - użytkowy

§ 2

Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – 90 dni od daty zawarcia umowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego wskazaną w piśmie Wykonawcy złożonym w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik w Biurze Obsługi Klienta, potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

Zamawiający potwierdzi datę zakończenia na piśmie oraz w protokole odbioru końcowego.

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowego zapoznania się z warunkami oferty, nie stwierdza występowania w nich wad, przyjmuje je bez uwag, oraz potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto:................................. zł.

(słownie: ......................................................................................................................................)

w tym podatek VAT w wysokości 23% w kwocie: ......................................zł.

netto:…..............................  zł.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, związane z wykonaniem przedmiotu umowy (dokumentacji i robót budowlanych), zostało wyliczone przez Wykonawcę i wskazane w ofercie oraz jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

3. Wykonawca otrzyma zapłatę w ciągu 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu w jego siedzibie faktury wraz z protokołem odbioru końcowego

§ 4

Kierownictwo budowy i nadzór inwestorski

1. Kierownikiem robót będzie  …........... posiadający/a uprawnienia nr ….......................... w specjalności konstrukcyjno–budowlanej/drogowej.

2. Zamawiającego na budowie będzie reprezentował inspektor nadzoru mgr inż. Grzegorz Pastusiak

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie dokumentacji projektowej, do:

1) wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartą umową, zasadami wiedzy technicznej oraz normami

2) uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych

3) uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego

4) wykonania dokumentacji projektowej jako kompletnej, uzgodnionej z Zamawiającym i właściwymi instytucjami, opracowanej zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno-użytkowym/warunkami oferty

5) przed rozpoczęciem robót budowlanych, przekazania jednego, uzgodnionego przez Zamawiającego egzemplarza dokumentacji projektowej Zamawiającemu w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik wraz z protokołem przekazania i oświadczeniem, że:  dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym

2. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie robót budowlanych, do:

1) wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,  obowiązującymi przepisami prawa, zawartą umową oraz zasadami wiedzy technicznej

2) zapewnienia kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów i sprzętu

3) zapewnienia kompletnej obsługi geodezyjnej (w tym m. in. wytyczenia geodezyjnego nowych obiektów i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) w ramach kosztów własnych

4) przestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy

5) stosowania na budowie wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i obowiązującymi przepisami

6) zapewnienia w czasie wykonywania robót:

a) bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy

b) niezbędnych tymczasowych dróg dojazdowych

c) wszelkich osłon, ogrodzeń, trwale i skutecznie odgradzających teren budowy, świateł, znaków ostrzegawczych i itp.

7) prowadzenia robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umowy nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków życia oraz dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do:

1) organizowania i uczestniczenia w spotkaniach roboczych

2) udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz gminy, w zakresie pozyskania wymaganych prawem warunków technicznych do projektowania, decyzji, opinii i uzgodnień

3) uzgadniania na bieżąco, w terminie do 7 dni, przedkładanych przez Wykonawcę propozycji rozwiązań projektowych

4) dokonania odbioru uzgodnionej dokumentacji projektowej.

.        Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.

5) przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciągu 7 dni, od dnia zatwierdzenia

dokumentacji projektowej

6) dokonania odbioru robót budowlanych

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność Wykonawcy za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

3.  Zamawiający oświadcza że jest właścicielem nieruchomości działka nr geod.  1 – 1823     stanowiącej własność Gminy Miejskiej Świdnik.

§ 7

Podwykonawstwo

Wykonawca oświadcza że wykona przedmiot umowy siłami własnymi

§ 8

Ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem, związanym z realizacją przedmiotu umowy, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000 zł.

3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni od daty wystawienia polisy.

4. W przypadku nie odnowienia polisy przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć przedmiot umowy na koszt Wykonawcy. Koszt poniesiony na ubezpieczenie przedmiotu umowy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

§ 9

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony przewidują naliczanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za:

1) każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, jednak nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia

2) każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wartości brutto elementów robót budowlanych, w których stwierdzono wady, jednak nie więcej niż 30 % tej wartości

3) odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

5. Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

6. Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary w dowolnym terminie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy – z wynagrodzenia za wykonanie umowy, lub z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 10

Realizacja robót budowlanych

1. W miarę postępu robót budowlanych kierownik robót zgłasza do odbioru inspektorowi nadzoru elementy wykonanych robót.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych robót.

2. Kierownik robót, w imieniu Wykonawcy na piśmie zgłasza zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego, a inspektor nadzoru potwierdza ten fakt.

3. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający uzna, że przedłożone przez Wykonawcę wyniki pomiarów, prób lub badań mogą być nieprawidłowe, to zleci na swój koszt ponowne pomiary, próby lub badania.

W przypadku wykazania, że zastosowane wyroby budowlane, urządzenia, techniki i technologie są niezgodne z umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, kosztami przeprowadzenia czynności zostanie obciążony Wykonawca i zostaną one potrącone z wynagrodzenia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub innej należności Wykonawcy.

W przeciwnym przypadku koszty obciążą Zamawiającego.

§ 11

Warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo fakturą końcową, wystawioną za usługi i roboty.

2. Wykonawca może złożyć fakturę dopiero po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z treścią ust. 2, zostanie ona zwrócona bez księgowania.

7. Gmina Miejska Świdnik oświadcza, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada nr NIP 7122904551.

8. Za nieterminową zapłatę faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowej za opóźnienie.

§ 12

Odbiór końcowy

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15 w Biurze Obsługi Klienta pismo, w którym zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego i załączy:

a) kompletną dokumentację powykonawczą budowy w wersji papierowej (1 egzemplarz),

w tym: geodezyjne pomiary powykonawcze

b) warunki udzielonej gwarancji i rękojmi

2. Zamawiający w terminie 7 dni, od daty złożenia dokumentów wskazanych w ust. 1, potwierdzi na piśmie gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbioru końcowego i wyznaczy termin  odbioru.

3. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru, że przedmiot umowy posiada wady, Zamawiający może:

a) w przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczyć termin nie krótszy niż 14 dni na usunięcie wad lub odstąpić od umowy,

b) w przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni, na usunięcie wad.

4. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu na zlecenie usunięcia wad innemu uprawnionemu podmiotowi, i obciążenia kosztami Wykonawcę lub potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia za umowę.

5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury i rozliczenia zapłaty Wykonawcy.

§ 13

Rękojmia i  gwarancja

1. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy, przekazując Zamawiającemu warunki rękojmi i gwarancji.

2. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Strony uzgadniają, że w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie przeprowadzał z udziałem Wykonawcy coroczne przeglądy, mające na celu ujawnienie ewentualnych wad w wykonanym obiekcie.

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia.

6. Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych nie jest możliwe w terminie 14 dni, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

7. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 5 i 6,  Zamawiający zleci usunięcie wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrąci te koszty z dowolnej należności Wykonawcy.

8. Na okoliczność usunięcia wad sporządzony zostanie protokół z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

9. W razie ujawnienia przez Zamawiającego wad, termin gwarancyjny zostanie wydłużony o okres czasu, który upłynie pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wad i datą usunięcia wad.

§ 14

Odbiór ostateczny

1. Odbiór ostateczny odbędzie się na wniosek Zamawiającego, a informacja o odbiorze zostanie przesłana Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

2. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu gwarancji i rękojmi przed upływem okresu gwarancji i rękojmi z udziałem Wykonawcy.

W przypadku nie przybycia przedstawicieli Wykonawcy (mimo skutecznego powiadomienia) Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia samodzielnie przeglądu oraz sporządzenia stosownego protokołu.

3. Strony ustalają, że podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru

ostatecznego stanowić będzie podstawę do rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

§ 15

Zmiana umowy

1. Zamawiający dopuszcza w szczególności możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana:

1) warunkami atmosferycznymi – w szczególności długotrwałymi opadami deszczu lub śniegu, porywistym wiatrem, niskimi i wysokimi temperaturami powietrza, które to przyczyny uniemożliwiają lub utrudniają w wysokim stopniu wykonanie robót budowlanych zgodnie z technologią i przepisami bhp,

2) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

3) siłą wyższą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

4) wydłużeniem terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji przez Wykonawcę i Zamawiającego, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę i Zamawiającego należytej staranności,

5) wydłużeniem terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę należytej staranności

6) przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez Zamawiającego

2. Informacja o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt 1-7 musi być przekazana Zamawiającemu na piśmie, a w przypadkach, o których mowa w pkt 1-3 dodatkowo potwierdzona przez inspektora nadzoru.

3. W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami,      strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany

stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie

wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione.

5. Powyższe zmiany można wprowadzić za zgodą obu stron, w formie aneksu.

§ 16

Prawa autorskie

1. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, obejmującej następujące pola eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia opracowań lub ich części – wytwarzania każdą techniką egzemplarzy opracowań, w tym techniką drukarską, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których opracowania utrwalono – użyczanie egzemplarzy dla potrzeb związanych z budową w zakresie i na lokalizacji określonej numerami działek i w tytule dokumentacji projektowej,

- w zakresie wykorzystania opracowania lub jego części do celów promocji,

- dalsze przekazywanie nabytych praw instytucjom uczestniczącym w realizacji lub finansowaniu inwestycji,

- w zakresie wprowadzania zmian i wykonywania autorskich praw zależnych.

2. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie przez Zamawiającego lub osoby trzecie zmian co

do treści i formy dokumentacji, dokonywania aktualizacji i przeróbek dokumentacji.

3.  Zamawiający ma prawo korzystać z dokumentacji projektowej w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego, zrealizowanego na podstawie dokumentacji projektowej objętej umową.

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, z tytułu naruszenia przez niego majątkowych praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego, w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 17

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 18

Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 19

Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności pieniężne, wynikające      z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu cesji (przelewu wierzytelności) na rzecz osób trzecich.

§ 20

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego  i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:								Wykonawca:

1. …………………………..						1. ………………………………

2. …………………………..						2. ………………………………